ACTA COMITÉ DE CAMBIOS ORDINARIO No. 1449

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Teams |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 26/03/2026 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Cesar Mejia | AS•NET | Líder Técnico | N/A |
| Diana Ospina | AS•NET | Líder de Servicio Al Cliente | N/A |
| Luisa Morales | AS•NET | Líder Técnico | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-AS244905-79174-PRD |
|  | Nombre del cambio: Ajuste proceso de generación de reportes de canje |
|  | Entidad: BPO Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Luisa Morales |
| 2 | Cambio: CB-NO-IN-AS248201-79229-PRD |
|  | Nombre del cambio: Creación de GuardPoint en la carpeta de Servicio al cliente del ATLAS |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Diana Ospina |
| 3 | Cambio: CB-NO-IN-AS248201-79228-PRD |
|  | Nombre del cambio: Creación de GuardPoint en la carpeta de Mercadeo del ATLAS |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Diana Ospina |
| 4 | Cambio: CB-NO-EX-AS256901-79197-PBCL |
|  | Nombre del cambio: Solicitud Comité de Cambio Normal- AS256901-PREAUTORIZACIONES |
|  | Entidad: Banco Davivienda |
|  | Líder solicitante: Cesar Mejia |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-AS244905-79174-PRD |  | Ajuste proceso de generación de reportes de canje |  | Luisa Morales |  |
| CB-NO-IN-AS248201-79229-PRD |  | Creación de GuardPoint en la carpeta de Servicio al cliente del ATLAS |  | Diana Ospina |  |
| CB-NO-IN-AS248201-79228-PRD |  | Creación de GuardPoint en la carpeta de Mercadeo del ATLAS |  | Diana Ospina |  |
| CB-NO-EX-AS256901-79197-PBCL |  | Solicitud Comité de Cambio Normal- AS256901-PREAUTORIZACIONES |  | Cesar Mejia |  |
| 1. Cambio 79174 Ajuste proceso de generación de reportes de canje |  |  |  |  |  |
| La solicitud del CRM 79174 del Banco Agrario, solicita la inclusión del CL utilizado en el proceso de Licenciamiento para la generación de reportes dentro del cierre definitivo, requerimiento asociado al objeto PCJDEFB2S y su paso a la plataforma NAOS. El cambio consiste en copiar los objetos aplicables desde OP en NAOS y ejecutar el traslado desde Nimbus QA hacia Producción NAOS, garantizando que el componente quede ubicado en la librería personalizada definida por la Fábrica de Software. El ajuste responde a la necesidad operativa de modernización, dado que el CL genera reportes diarios críticos para el cierre contable, y su ausencia impacta la consolidación final. En caso de requerirse un DRP, se restablecerá la copia generada en el punto inicial del plan de trabajo. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Luisa Morales | M | 26/03/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 79229 Creación de GuardPoint en la carpeta de Servicio al cliente del ATLAS |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM 79229, en el que se solicita la creación de un GuardPoint para la carpeta de Servicio al Cliente del servidor ATLAS, como parte del proyecto de cifrado CTE‑LDT de Thales que adelanta Ciberseguridad para asegurar y controlar el acceso a la información del file server. El cambio replica el procedimiento ya aplicado en la carpeta de Mercadeo, variando únicamente la ruta a proteger; incluye la activación del modo de aprendizaje para el levantamiento de logs, la definición de políticas y usuarios permitidos por Seguridad y la ejecución del cifrado en la ventana programada, con reversión basada en descifrado sin impacto sobre los datos. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Diana Ospina | M | 28/03/2026 | NAA |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 79228 Creación de GuardPoint en la carpeta de Mercadeo del ATLAS |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM 79228, correspondiente a la creación de un GuardPoint para la carpeta de Mercadeo en el servidor ATLAS, como parte del proyecto liderado por el área de Ciberseguridad para la implementación del cifrado CTE‑LDT de Thales y el aseguramiento progresivo del file server. El ajuste contempla el levantamiento inicial de información mediante logs en modo de aprendizaje, la definición de políticas de acceso y usuarios autorizados por parte del equipo de Seguridad, y la posterior ejecución del cifrado durante la ventana programada, con el fin de proteger la información sensible y controlar los accesos a través de la herramienta CypherTrust. El rollback consiste en realizar el descifrado de la carpeta sin afectación sobre los datos. Operaciones y Ciberseguridad realizarán el seguimiento mediante la revisión continua de logs para identificar accesos denegados y ajustar los tratamientos necesarios en las rutas protegidas. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Diana Ospina | M | 28/03/2026 | NAA |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 79197 Solicitud Comité de Cambio Normal- AS256901-PREAUTORIZACIONES |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM 79197, mediante el cual se solicita la modificación de los procesos de Redeban, los archivos IPM y los depósitos electrónicos, incorporando nuevos indicadores de preautorización en los campos de los archivos de movimiento que viajan hacia los históricos y que posteriormente son consumidos por el aplicativo de Davivienda. El cambio ajusta la estructura de dichos archivos para incluir los nuevos datos que Davivienda requiere en su proceso interno, sin impacto sobre otros componentes del ecosistema. Una vez aprobado, se generará el SAVF para instalación en el ambiente de pruebas del cliente, y el rollback consistirá en reinstalar el objeto anterior. Operaciones, Certificación y la Fábrica de Software realizarán el soporte en caso de presentarse un CRM posterior a la instalación. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Cesar Mejia | M | 26/03/2026 | AS400 |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 5. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-AS244905-79174-PRD | Ajuste proceso de generación de reportes de canje | Luisa Morales | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS248201-79229-PRD | Creación de GuardPoint en la carpeta de Servicio al cliente del ATLAS | Diana Ospina | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS248201-79228-PRD | Creación de GuardPoint en la carpeta de Mercadeo del ATLAS | Diana Ospina | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS256901-79197-PBCL | Solicitud Comité de Cambio Normal- AS256901-PREAUTORIZACIONES | Cesar Mejia | Aprobado |