ACTA COMITÉ DE CAMBIOS EMERGENTE Y AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1451

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 27/03/2026 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de operaciones y medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder Técnico |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder Técnico | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de operaciones y medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Deicy Maldonado | AS•NET | Líder de desarrollo | N/A |
| Yeymmi Pinzon | AS•NET | Analista de Operaciones | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-EM-IN-N/A-CRM79275-PRB |
|  | Nombre del cambio: CRM34514 ERROR CAMBIO DE ESTADO |
|  | Entidad: BPO ASNET Coltefinanciera |
|  | Líder solicitante: Deicy Maldonado |
| 2 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-79291-PRD |
|  | Nombre del cambio: SALDOS BILLETERA |
|  | Entidad: BPO Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Yeymmi Pinzon |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-EM-IN-N/A-CRM79275-PRB |  | CRM34514 ERROR CAMBIO DE ESTADO |  | Deicy Maldonado |  |
| CB-NO-IN-N/A-79291-PRD |  | SALDOS BILLETERA |  | Yeymmi Pinzon |  |
| 1. Cambio 79275 CRM34514 ERROR CAMBIO DE ESTADO |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM emergente 79275 para la entidad BPO ASNET Coltefinanciera, en el cual se reporta un mensaje de error en los procesos de facturación debido a la ausencia del componente CRMORS0. Tras la validación técnica, la Fábrica de Software determina la necesidad de restaurar dicho programa desde el backup generado en el CRM 78073 hacia la librería personalizada CRPCTDV52, ejecutar los trabajos pendientes de facturación y relanzar la opción afectada, deteniendo el flujo mientras el analista Rubén Moreno realiza la revisión correspondiente. El cambio incluye la activación temporal de usuarios de monitoreo para verificar la correcta ejecución del proceso y, una vez emitido el visto bueno por el analista funcional, se procederá a continuar con las actividades registradas en la bitácora. Ante las siguientes preguntas: ¿Cuál es la afectación en producción critica qué está deteriorando el servicio? No se puede continuar con ejecución de la bitacora si no se remedia el error del componente. ¿Por qué no se radico y presento por los tiempos establecidos en el procedimiento de gestión de cambios, y porque no se puede esperar a estos? La falla se dio en soporte 7x24 Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Deicy Maldonado | M | 27/03/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 79291 SALDOS BILLETERA |  |  |  |  |  |
| Se ha radicado el CRM 79291 ante el comité de cambios con el propósito de autorizar la generación y extracción del archivo técnico de saldos de billetera, identificado bajo la nomenclatura SaldosBilleteraDDMMYYYY.TXT con corte al 26 de marzo de 2026. Esta solicitud es de carácter crítico ya que constituye el insumo primario indispensable para ejecutar el proceso de facturación de las billeteras en la plataforma. El procedimiento técnico busca consolidar la totalidad de los usuarios y sus respectivos estados financieros para garantizar la integridad del ciclo de cobro y la posterior remisión de información a las áreas contables. Dado que el impacto de este cambio se clasifica como bajo y no requiere modificaciones en el código fuente, se procederá con la ejecución de la consulta en el ambiente de producción para asegurar la disponibilidad de la data en los tiempos operativos establecidos. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Yeymmi Pinzon | M | 27/03/2026 | NAA |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 3. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-EM-IN-N/A-CRM79275-PRB | CRM34514 ERROR CAMBIO DE ESTADO | Deicy Maldonado | Aprobado |
| CB-NO-IN-N/A-79291-PRD | SALDOS BILLETERA | Yeymmi Pinzon | Aprobado |