ACTA COMITÉ DE CAMBIOS CONEXIONES, EMERGENTE Y AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1453

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 30/03/2026 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de operaciones y medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder Técnico |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder Técnico | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de operaciones y medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Keyner Caraballo | AS•NET | Experto Funcional | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder Técnico | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-79147-PRD |
|  | Nombre del cambio: Solicitud validación archivos TITLRES |
|  | Entidad: BPO Banco de Occidente |
|  | Líder solicitante: Keyner Caraballo |
| 2 | Cambio: CB-NO-IN-AS244901C2-79154-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS244901C2 Bodega de datos |
|  | Entidad: Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-N/A-79147-PRD |  | Solicitud validación archivos TITLRES |  | Keyner Caraballo |  |
| CB-NO-IN-AS244901C2-79154-PDCL |  | AS244901C2 Bodega de datos |  | Yeison Arcos |  |
| 1. Cambio 79147 Solicitud validación archivos TITLRES |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM correspondiente al ajuste de generación de interfaces ASCARD para el Banco Agrario, donde se modifican formatos de extracción incluido el punto decimal y el separador de campos, para garantizar la correcta carga en la Bodega de Datos del banco. Durante la sesión, el analista Elkin Gómez consultó si ASNET debía realizar cruces de información o si éstos eran entregados por la entidad, aclarando el equipo que ASNET únicamente genera los archivos y que los cruces se realizan internamente por el banco y su proveedor. El despliegue se ejecuta en horario hábil como prerequisito para las ventanas de pruebas definidas por el banco, sin impacto en otras entidades, e involucra la actualización del objeto FORMDATD01 en la librería AJP200BPA, seguido de validación en NAOS junto con el Banco Agrario. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Keyner Caraballo | M | 06/04/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 79154 AS244901C2 Bodega de datos |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM 79154 el cual consiste en un cambio para Banco de Occidente tras identificarse, durante la revisión del Archivo de Titulares, una diferencia de un peso entre la sumatoria generada por la opción de IT y los valores provenientes de BIN propio y BIN no propio. Ante esta inconsistencia, Elkin Gómez solicitó precisión preguntando en qué parte del proceso se estaba generando el error, aclarando el equipo que la desviación se encontraba en el archivo CJCN, afectando exclusivamente el reporte de titulares. A partir de este hallazgo, se definió la creación de una condición de validación que garantizara la coincidencia en las sumatorias antes de copiar los registros al histórico. El plan de trabajo se estructuró de manera secuencial: primero, la copia de los objetos actuales; luego, el despliegue de los programas ajustados en las librerías destino de la entidad; y finalmente, la ejecución y verificación manual de los reportes por parte de los analistas. El ajuste no impacta procesos de incorporación ni la malla productiva, y se complementa con un monitoreo posterior para confirmar la correcta generación del reporte. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 30/03/2026 | AS400 |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 3. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-N/A-79147-PRD | Solicitud validación archivos TITLRES | Keyner Caraballo | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS244901C2-79154-PDCL | AS244901C2 Bodega de datos | Yeison Arcos | Aprobado |