ACTA COMITÉ DE CAMBIOS CONEXIONES, EMERGENTE Y AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1454

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 30/03/2026 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de operaciones y medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder Técnico |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder Técnico | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de operaciones y medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Jimmy Garzon | AS•NET | Experto Funcional | N/A |
| Cesar Galán | AS•NET | Analista Gestión de Incidentes | N/A |
| Rafael Galvis | AS•NET | Líder Técnico | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-EM-EX-AS244905-79283-PDCL |
|  | Nombre del cambio: Migracion |
|  | Entidad: BPO Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Rafael Galvis |
| 2 | Cambio: CB-NO-IN-AS244905-79082-PRD |
|  | Nombre del cambio: SOLICITUD DE PERMISOS FILEZILLA PARA PRODUCCIÓN NAOS |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Jimmy Garzon |
| 3 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM79318-PRD |
|  | Nombre del cambio: Actualización parametros CRECO |
|  | Entidad: BPO Banco de Occidente |
|  | Líder solicitante: Cesar Galán |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-EM-EX-AS244905-79283-PDCL |  | Migracion |  | Rafael Galvis |  |
| CB-NO-IN-AS244905-79082-PRD |  | SOLICITUD DE PERMISOS FILEZILLA PARA PRODUCCIÓN NAOS |  | Jimmy Garzon |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM79318-PRD |  | Actualización parametros CRECO |  | Cesar Galán |  |
| 1. Cambio 78283 Migracion |  |  |  |  |  |
| Se ha radicado la solicitud de cambio emergente CRM 79283 para la entidad BPO Banco Agrario (proyecto Migración). El requerimiento consiste en la recompilación del programa XTOACRET en el ambiente NIMBUS, debido a que el objeto actual presenta una desalineación lógica que impide su correcta ejecución. Esta intervención técnica es urgente para corregir el nivel del archivo y permitir la continuidad del proyecto de modernización, evitando bloqueos operativos o inconsistencias funcionales en la producción derivados de la referencia incorrecta a los objetos vigentes. La solicitud es gestionada por el área de Fábrica de Software. A continuación las respuestas: 1.- ¿Cuál es la afectación en producción critica qué está deteriorando el servicio? En producción existe un programa desalineado con el nivel actual del archivo lógico, lo que impide continuar la migración del proyecto de modernización, generando bloqueo operativo y riesgo de inconsistencias funcionales si no se corrige oportunamente. La recompilación es necesaria para garantizar la correcta referencia a los objetos vigentes. 2.- ¿Por qué no se radico y presento por los tiempos establecidos en el procedimiento de gestión de cambios, y porque no se puede esperar a estos? La situación fue identificada durante la ejecución de la migración, al evidenciarse que el programa en el ambiente no apunta al nivel correcto del archivo lógico. No es posible esperar el ciclo regular de cambios, ya que esto detiene la ruta crítica del proyecto de modernización, impactando los compromisos de entrega y continuidad del proceso. Por ello se gestiona como cambio emergente. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Rafael Galvis | M | 30/03/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 79082 SOLICITUD DE PERMISOS FILEZILLA PARA PRODUCCIÓN NAOS |  |  |  |  |  |
| Se ha radicado la solicitud CRM 79082 para la gestión de permisos en FileZilla dentro del ambiente de producción NAOS del cliente AS•NET. El requerimiento, gestionado por la Fábrica de Software, consiste en habilitar el acceso para el soporte de BAC (Banco Agrario) con el fin de cargar y descargar archivos en las rutas de la entidad. Esta acción es necesaria para validar resultados y contenidos dentro del proceso de pruebas de modernización que se ejecuta actualmente, garantizando la correcta verificación de la información procesada. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Jimmy Garzon | M | 30/03/2026 | NAA |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 79318 Actualización parametros CRECO |  |  |  |  |  |
| Se ha radicado la solicitud CRM 79318 para la actualización de parámetros en la plataforma, específicamente en la tabla CRECO del cliente BPO Banco de Occidente. La intervención, bajo la responsabilidad del área de Operaciones y Medios de Pago, consiste en ajustar los campos de tipo de comisión (Crédito y Tipo Comisión 3) asignando el valor correspondiente, ya que actualmente se reportan en blanco. Esta modificación es necesaria para que la entidad pueda capturar correctamente los movimientos y realizar la liquidación de comisiones en las transacciones manuales, evitando la pérdida de recaudo por fallas en la configuración de la tabla de captura. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Cesar Galán | M | 30/03/2026 | AS400 |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 4. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-EM-EX-AS244905-79283-PDCL | Migracion | Rafael Galvis | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS244905-79082-PRD | SOLICITUD DE PERMISOS FILEZILLA PARA PRODUCCIÓN NAOS | Jimmy Garzon | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM79318-PRD | Actualización parametros CRECO | Cesar Galán | Aprobado |