ACTA COMITÉ DE CAMBIOS ORDINARIO No. 1457

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Teams |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 06/04/2026 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de operaciones y medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder Técnico |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder Técnico | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de operaciones y medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Miguel Cortes | AS•NET | Analista Capa Media | N/A |
| Keyner Caraballo | AS•NET | Experto Funcional | N/A |
| Cindy Sanchez | AS•NET | Líder Relacionamiento Estratégico | N/A |
| Julie Martinez | AS•NET | Líder Relacionamiento Estratégico | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-NA-79392-PDCL |
|  | Nombre del cambio: DRP cambio de rol |
|  | Entidad: BPO Banco de Occidente |
|  | Líder solicitante: Cindy Sanchez |
| 2 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-79284-PRD |
|  | Nombre del cambio: Ajuste Plantillas de validación movimiento emisor |
|  | Entidad: BPO Banco Popular |
|  | Líder solicitante: Keyner Caraballo |
| 3 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-79396-PRD |
|  | Nombre del cambio: COMITÉ DE CAMBIOS - EJECUCIÓN DRP BANCO POPULAR |
|  | Entidad: BPO Banco Popular |
|  | Líder solicitante: Julie Martinez |
| 4 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-79395-PRD |
|  | Nombre del cambio: Desinstalacion de instancias para el cliente Tecnipagos Produccion |
|  | Entidad: BPO Tecnipagos |
|  | Líder solicitante: Miguel Cortes |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-NA-79392-PDCL |  | DRP cambio de rol |  | Cindy Sanchez |  |
| CB-NO-EX-N/A-79284-PRD |  | Ajuste Plantillas de validación movimiento emisor |  | Keyner Caraballo |  |
| CB-NO-EX-N/A-79396-PRD |  | COMITÉ DE CAMBIOS - EJECUCIÓN DRP BANCO POPULAR |  | Julie Martinez |  |
| CB-NO-IN-N/A-79395-PRD |  | Desinstalacion de instancias para el cliente Tecnipagos Produccion |  | Miguel Cortes |  |
| 1. Cambio 79392 DRP cambio de rol |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM 79392 para la entidad Banco de Occidente, correspondiente a la ejecución de la prueba de DRP mediante cambio de rol entre la máquina productiva y la máquina de contingencia, actividad previamente autorizada por el banco para los días 14 y 15 de abril. El plan inicia con la validación de consistencia de datos entre ambos ambientes, seguida de la bajada controlada de servicios en la máquina productiva, generando una indisponibilidad estimada entre 30 minutos y 1 hora, para posteriormente levantar los servicios en la máquina de contingencia y operar desde ésta durante 24 horas. La actividad se ejecutará a partir de las 21:00 horas, con una duración aproximada de dos horas, y tiene como objetivo certificar la operatividad del portal web y los procesos críticos en un escenario de contingencia. El seguimiento contempla la verificación funcional del portal junto con el proveedor CamPamero, tanto durante el cambio hacia contingencia como en el retorno a la máquina productiva, garantizando el cumplimiento de la normativa de continuidad tecnológica. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Cindy Sanchez | M | 14/04/2026 | NAA |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 79284 Ajuste Plantillas de validación movimiento emisor |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM 79284 como un ajuste en ambiente de producción, orientado a corregir el procesamiento de un BIN específico, dado que la entidad ya tiene habilitada la funcionalidad BIN 8, mientras que la plataforma venía procesando el BIN con longitud BIN 6. A partir de esta diferencia, se definió el ajuste para permitir el procesamiento completo del BIN con longitud de ocho dígitos, evitando errores en las validaciones asociadas. El plan de trabajo inicia con la copia de los objetos actuales, seguida del despliegue de los objetos ajustados en la máquina de la entidad, manteniendo disponible un mecanismo de backup para reversión en caso de contingencia. Durante la sesión, se aclaró que el ajuste es de naturaleza netamente contable, sin impacto sobre procesos de incorporación, abonos o malla transaccional, y que el monitoreo posterior se enfocará exclusivamente en el seguimiento del BIN con la nueva longitud. Finalmente, se dejó trazada la observación respecto a que, al tratarse de un cambio aplicado directamente en producción, corresponde a una adecuación técnica asociada a la implementación mandatoria de las redes y no a una afectación funcional de la aplicación. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Keyner Caraballo | M | 06/04/2026 | AS400 |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 79396 COMITÉ DE CAMBIOS - EJECUCIÓN DRP BANCO POPULAR |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM 79396 para la entidad Banco Popular, correspondiente a la ejecución del DRP en escenario de cambio de rol, programado para el 8 de abril con retorno al ambiente principal el 9 de abril, en cumplimiento del lineamiento PSI que exige la realización de ambos escenarios durante el año. La actividad inicia con la ejecución de la lista de chequeo definida por Operaciones, que incluye la habilitación de usuarios, validación de accesos y revisión de bases de datos, seguida de la notificación al banco y la verificación de la sincronización de la réplica en contingencia. Posteriormente, se realizará la bajada y subida controlada de servicios para operar desde el datacenter de contingencia y ejecutar las pruebas funcionales, replicando el mismo procedimiento al retornar al ambiente principal. El cambio se ejecutará en ambiente de producción, genera una indisponibilidad controlada aproximada entre 30 minutos y una hora dentro de una ventana total de dos horas, y tendrá un seguimiento conjunto con los equipos de Servidores, Capa Media, Redes, Comunicaciones y analistas funcionales, validando la correcta operación del sistema tras cada fase del cambio. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Julie Martinez | M | 08/04/2026 | AS400 |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 79395 Desinstalacion de instancias para el cliente Tecnipagos Produccion |  |  |  |  |  |
| Se presenta el CRM 79395, correspondiente a la desinstalación de las instancias del cliente Tecnipagos en ambientes productivos, con el objetivo de liberar recursos de las máquinas, dado que dicho cliente se encuentra inactivo desde noviembre de 2025 tanto en producción como en contingencia. El plan de trabajo contempla la toma de backup de las instancias en las plataformas Nimbus y NAOS, la compresión de los componentes y su traslado al repositorio del área de Capa Media, para posteriormente proceder con la desinstalación definitiva en los nodos correspondientes. El cambio es gestionado por Operaciones, presenta un impacto bajo al no existir operación activa, y el seguimiento se limita a la validación de que las instancias queden correctamente retiradas del entorno tras la ejecución programada. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Miguel Cortes | M | 06/04/2026 | NAA |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 5. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-NA-79392-PDCL | DRP cambio de rol | Cindy Sanchez | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-79284-PRD | Ajuste Plantillas de validación movimiento emisor | Keyner Caraballo | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-79396-PRD | COMITÉ DE CAMBIOS - EJECUCIÓN DRP BANCO POPULAR | Julie Martinez | Aprobado |
| CB-NO-IN-N/A-79395-PRD | Desinstalacion de instancias para el cliente Tecnipagos Produccion | Miguel Cortes | Aprobado |