ACTA DE COMITÉ DE CAMBIOS AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 26/01/2026 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Oficial seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Sebastián Fernandez | AS•NET | Analista de certificación | N/A |
| Cesar Galán | AS•NET | Analista de gestión de incidentes | N/A |
| Ángel Romero | AS•NET | Analista de gestión de incidentes | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-77337-PDCL |
|  | Nombre del cambio: Aplicación IC de parametrización nuevo BIN |
|  | Entidad: BPO Banco Coopcentral |
|  | Líder solicitante: Sebastián Fernandez |
| 2 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM77344-PRD |
|  | Nombre del cambio: Actualización usuario de captura de novedades de afiliación |
|  | Entidad: BPO Banco Coopcentral |
|  | Líder solicitante: Cesar Galán |
| 3 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-77355-PRD |
|  | Nombre del cambio: Solicitud creación CRM - parametrización comisión consulta de saldo en cajeros |
|  | Entidad: BPO Ban 100 |
|  | Líder solicitante: Ángel Romero |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-N/A-77337-PDCL |  | Aplicación IC de parametrización nuevo BIN |  | Sebastián Fernandez |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM77344-PRD |  | Actualización usuario de captura de novedades de afiliación |  | Cesar Galán |  |
| CB-NO-EX-N/A-77355-PRD |  | Solicitud creación CRM - parametrización comisión consulta de saldo en cajeros |  | Ángel Romero |  |
| 1. Cambio 77337 Aplicación IC de parametrización nuevo BIN |  |  |  |  |  |
| Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Sebastián Fernandez | M | 23/01/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 77344 Actualización usuario de captura de novedades de afiliación |  |  |  |  |  |
| Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Cesar Galán | M | 23/01/2026 | AS400 |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 77355 Solicitud creación CRM - parametrización comisión consulta de saldo en cajeros |  |  |  |  |  |
| Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Ángel Romero | M | 23/01/2026 | AS400 |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 10. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-N/A-77337-PDCL | Aplicación IC de parametrización nuevo BIN | Sebastián Fernandez | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM77344-PRD | Actualización usuario de captura de novedades de afiliación | Cesar Galán | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-77355-PRD | Solicitud creación CRM - parametrización comisión consulta de saldo en cajeros | Ángel Romero | Aprobado |