ACTA COMITÉ DE CAMBIOS ORDINARIO No. 1405

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Teams |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-02-10 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Rafael Galvis | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Orlando Guerrero | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Orlando Guerrero | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Orlando Guerrero | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Orlando Guerrero | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Orlando Guerrero | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Orlando Guerrero | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Hender Chacon | AS•NET | Líder técnico | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-IN-AS234601-77595-PRD |
|  | Nombre del cambio: CODIFICACIÓN CONTABLE ADICIONAL NUEVOS COBROS FACTURACIÓN |
|  | Entidad: BPO Banco Coopcentral |
|  | Líder solicitante: Rafael Galvis |
| 2 | Cambio: CB-NO-EX-AS270201-77644-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS270201 Control Dual Web |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 3 | Cambio: CB-NO-EX-AS249401-77763-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS249401 FIANZA TECNOLOGÍA Y EQUIPOS |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Orlando Guerrero |
| 4 | Cambio: CB-NO-EX-AS2641-77762-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS2641 UNIFICACIÓN TRANSACCIONES REVERSO DE PAGO |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Orlando Guerrero |
| 5 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-77761-PDCL |
|  | Nombre del cambio: INQUIETUDES Y NOVEDADES PROYECTO CARTERA CASTIGADA VENDIDA |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Orlando Guerrero |
| 6 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-77760 -PDCL |
|  | Nombre del cambio: CRM29653 - Errores no reportados en el CRMVD y tampoco en el archivo de respuesta |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Orlando Guerrero |
| 7 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-77759-PDCL |
|  | Nombre del cambio: CRM30092 - ARCHIVOS COBRANZAS CON CARACTERES ESPECIALES |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Orlando Guerrero |
| 8 | Cambio: CB-NO-EX-AS156013-77758-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS156013 BRIEF CREDITOS DIGITAL A CUOTAS |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Orlando Guerrero |
| 9 | Cambio: CB-NO-EX-AS271301-77630-PRB |
|  | Nombre del cambio: MANEJO CORRECTO CONSULTA BILLETERA BIN 8 DIGITOS |
|  | Entidad: RBM - Compensación |
|  | Líder solicitante: Hender Chacon |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-IN-AS234601-77595-PRD |  | CODIFICACIÓN CONTABLE ADICIONAL NUEVOS COBROS FACTURACIÓN |  | Rafael Galvis |  |
| CB-NO-EX-AS270201-77644-PDCL |  | AS270201 Control Dual Web |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-EX-AS249401-77763-PDCL |  | AS249401 FIANZA TECNOLOGÍA Y EQUIPOS |  | Orlando Guerrero |  |
| CB-NO-EX-AS2641-77762-PDCL |  | AS2641 UNIFICACIÓN TRANSACCIONES REVERSO DE PAGO |  | Orlando Guerrero |  |
| CB-NO-EX-N/A-77761-PDCL |  | INQUIETUDES Y NOVEDADES PROYECTO CARTERA CASTIGADA VENDIDA |  | Orlando Guerrero |  |
| CB-NO-EX-N/A-77760 -PDCL |  | CRM29653 - Errores no reportados en el CRMVD y tampoco en el archivo de respuesta |  | Orlando Guerrero |  |
| CB-NO-EX-N/A-77759-PDCL |  | CRM30092 - ARCHIVOS COBRANZAS CON CARACTERES ESPECIALES |  | Orlando Guerrero |  |
| CB-NO-EX-AS156013-77758-PDCL |  | AS156013 BRIEF CREDITOS DIGITAL A CUOTAS |  | Orlando Guerrero |  |
| CB-NO-EX-AS271301-77630-PRB |  | MANEJO CORRECTO CONSULTA BILLETERA BIN 8 DIGITOS |  | Hender Chacon |  |
| 1. Cambio 77595 CODIFICACIÓN CONTABLE ADICIONAL NUEVOS COBROS FACTURACIÓN |  |  |  |  |  |
| La entidad Coopcentral solicita un ajuste en los programas que generan las interfaces contables, con el fin de segmentar un nuevo valor de traslado requerido por las cooperativas que administra. Para ello se modificaron los componentes de software responsables de la generación de estos archivos, incorporando la segmentación necesaria para procesar correctamente los nuevos valores. El plan de trabajo incluye: creación de un respaldo en el ambiente productivo, instalación de la nueva versión del software, verificación de los programas en producción, aplicación de la configuración contable requerida y validación de la funcionalidad. En caso de rollback, se restaurarán los objetos previamente respaldados y se validará nuevamente el comportamiento del proceso. El impacto del cambio se clasifica como alto, dado que interviene directamente la contabilidad, y el riesgo se considera crítico, ya que una configuración incorrecta podría generar información contable errónea. Como seguimiento, se realizará validación funcional posterior a la instalación. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Rafael Galvis | M | Entrega de cliente licenciamiento | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 77644 AS270201 Control Dual Web |  |  |  |  |  |
| El proyecto está asociado a la funcionalidad de control dual, que permite aplicar una doble validación o doble autorización en la afectación de parámetros del sistema. Actualmente esta capacidad existe únicamente en AS400, por lo cual el desarrollo trasladó todos los formatos, configuraciones y formularios de captura hacia la plataforma web, permitiendo que el usuario final (en este caso, Banco Agrario) gestione estas modificaciones directamente desde la web. Aunque el proyecto está radicado por AES Net, su alcance se limita a Agrario, ya que es el único cliente que utiliza esta funcionalidad. Para el paso a producción se aprovechará que Banco Agrario tiene ambiente NAOS desplegado como entorno de pruebas activo, por lo que la ejecución se realizará en horario hábil para validar los objetos y probar el componente web junto con el equipo del cliente. Se contempla rollback en caso de afectaciones a funcionalidades previamente instaladas. El riesgo se clasifica como bajo–moderado, dado que afecta únicamente formularios de parámetros y la funcionalidad de doble autenticación. El plan de seguimiento incluye verificación por parte del analista de certificación, revisando que ningún componente web resulte afectado y que las peticiones hacia AS400 funcionen correctamente con control dual. La documentación fue validada y el paso está programado para el 9 de febrero a las 11:00 a. m. con una duración estimada de 1 hora. El Comité aprobó el cambio sin observaciones adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 9/02/2026 | AS400 - JAVA |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 77763 AS249401 FIANZA TECNOLOGÍA Y EQUIPOS |  |  |  |  |  |
| La solicitud pertenece a un proyecto externo en el que el cliente solicita la creación de una nueva línea de negocio para incorporar un producto asociado al concepto de fianza dentro de los créditos. Esta nueva funcionalidad requiere ajustes en los procesos de la malla productiva: simulación, activaciones, facturación, contabilidad y demás flujos que intervienen en el ciclo del crédito, permitiendo configurar la financiación ya sea en una sola cuota o en el mismo número de cuotas del crédito principal. El plan de trabajo contempla la ejecución del protocolo, el cierre temporal de conectividad hacia Claro y Carvajal, la restauración de AS400 y sistema abierto, la validación de catalogaciones y la posterior reapertura progresiva de conectividad. El rollback consiste en repetir el proceso restaurando la funcionalidad anterior. El impacto del cambio y el impacto del rollback se clasifican como moderado. El cambio está planificado para ejecutarse el 9 de febrero a las 9:00 p. m., con una ventana estimada de 1 hora, quedando pendiente el ajuste de fechas dentro del plan de trabajo. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Orlando Guerrero | M | 9/02/2026 | AS400 - JAVA |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 77762 AS2641 UNIFICACIÓN TRANSACCIONES REVERSO DE PAGO |  |  |  |  |  |
| Se solicita la aprobación del comité de cambios para efectuar una mejora interna asociada al mismo proyecto presentado previamente, orientada a optimizar la malla productiva debido a problemas de volumetría y lentitud en el proceso de reverso de pagos, el cual actualmente genera movimientos demasiado detallados (por intereses, IVA, mora, etc.), causando demoras. La mejora consolida estos movimientos para agilizar el reverso. Adicionalmente, se ajusta el proceso que migra peticiones en línea al archivo histórico, ya que algunas solicitudes quedaban rezagadas en el archivo diario. También se corrige el servicio de cancelación de crédito para que los errores se mapeen correctamente hacia el cliente. El plan de trabajo incluye ejecución del protocolo, backup, paso de software en AS400, validación de catalogación y notificación al cliente. El rollback repite los mismos pasos restaurando la versión anterior. El cambio tiene impacto alto, riesgo alto y rollback alto, debido a su efecto sobre procesos centrales de la malla productiva. Durante la sesión, Alejandro Martínez consultó por qué este cambio y el anterior no se ejecutaban en fechas distintas; Orlando explicó que existen seis proyectos instalados en QA y que, de cara al cliente, se recomienda desplegar una versión consolidada de toda la funcionalidad, motivo por el cual ambos cambios forman parte del mismo paquete y, en caso de rollback, también se revertiría todo el conjunto. Juliana consultó si había precondiciones entre ambos cambios; Orlando confirmó que sí, pues están estrechamente relacionados. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Orlando Guerrero | M | 9/02/2026 | AS400 |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 5. Cambio 77761 INQUIETUDES Y NOVEDADES PROYECTO CARTERA CASTIGADA VENDIDA |  |  |  |  |  |
| Mediante el CRM 77761 se solicita la aprobación asociada a una mejora en el proceso de reapertura de créditos asociados a cartera vendida. Actualmente, cuando un crédito previamente vendido a un tercero recibe movimientos posteriores, debe ser restaurado a su estado anterior; sin embargo, el sistema lo reabre con fecha vigente, provocando que los movimientos se diferencien como si el crédito iniciara nuevamente. El ajuste garantiza que, al restaurar un crédito vendido, se acelere automáticamente la deuda, manteniendo su estado previo y evitando cálculos erróneos. El plan de trabajo contempla backup, paso de software en AS400, verificación de instalación, pruebas de continuidad de servicios y parametrización correspondiente. El rollback replica este proceso restaurando la versión anterior. El cambio tiene impacto moderado, riesgo moderado y rollback moderado. Como plan de seguimiento, se realizará notificación al cliente y monitoreo de los servicios durante el día siguiente a la instalación. La documentación fue validada y el cambio está programado para el 9 de febrero a las 9:00 p. m., con una duración estimada de 1 hora. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 5.1 | Solicitante | Orlando Guerrero | M | 9/02/2026 | AS400 |
| 5.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 6. Cambio 77760 CRM29653 - Errores no reportados en el CRMVD y tampoco en el archivo de respuesta |  |  |  |  |  |
| El cambio consiste en un ajuste de software sobre el proceso de rechazos en la aplicación de pagos, debido a que la lógica actual está dividida en dos fases (prevalidación y aplicación), pero la aplicación del pago se ejecutaba de forma “sometida”, lo que impedía que los errores se reportaran correctamente al cliente y generaba inconsistencias en la respuesta. La mejora ajusta la funcionalidad para garantizar que todos los errores sean informados de manera adecuada y consistente. El plan de trabajo contempla la toma de backup, paso de software en AS400, verificación de instalación, realización de pruebas y aplicación de configuraciones requeridas por el proyecto. El rollback replica estos pasos restaurando la versión anterior del componente. El cambio tiene impacto alto, riesgo moderado y rollback alto. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 6.1 | Solicitante | Orlando Guerrero | M | 9/02/2026 | AS400 |
| 6.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 7. Cambio 77759 CRM30092 - ARCHIVOS COBRANZAS CON CARACTERES ESPECIALES |  |  |  |  |  |
| El CRM 77759 pertenece a una mejora en el proceso de salida de información, debido a que el sistema no estaba considerando correctamente las modificaciones no monetarias asociadas al cliente (por ejemplo, actualización de correo electrónico). Esto ocasionaba que en las interfaces de salida no se reflejara la dirección actualizada ni el consecutivo correspondiente, generando inconsistencias. El ajuste consiste en corregir la función encargada del mapeo para que siempre tome la última modificación registrada en el cliente. El plan de trabajo contempla backup, paso de software en AS400, validación de instalación, pruebas de continuidad y aplicación de configuraciones necesarias. El rollback replica el mismo procedimiento restaurando la versión anterior. El impacto del cambio, el riesgo y el impacto del rollback se clasifican como moderados. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 7.1 | Solicitante | Orlando Guerrero | M | 9/02/2026 | AS400 |
| 7.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 8. Cambio 77758 AS156013 BRIEF CREDITOS DIGITAL A CUOTAS |  |  |  |  |  |
| El cliente incorpora un nuevo producto/servicio asociado a la financiación, similar al concepto de fianza presentado en un cambio anterior, que incluye acompañamiento crediticio y consulta de puntaje. Este producto impacta toda la malla productiva, desde la creación del crédito hasta su facturación, contabilidad y reportes de salida. La financiación puede configurarse a una sola cuota o al mismo número de cuotas del crédito principal, según un indicador definido. Aunque la funcionalidad se entrega completa, quedará apagada por directriz del cliente, ya que forma parte del paquete de instalaciones actualmente preparado en el ambiente de QA, donde tiene dependencias con otros desarrollos certificados. El plan de trabajo incluye inicio de protocolo y notificación al cliente, backup, paso de software en AS400 y sistema abierto, validación de catalogaciones y confirmación de cierre. El rollback replica el mismo procedimiento restaurando la versión anterior. Como seguimiento se realizará monitoreo sobre la malla productiva posterior al paso. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 8.1 | Solicitante | Orlando Guerrero | M | 9/02/2026 | AS400 - JAVA |
| 8.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 9. Cambio 77630 MANEJO CORRECTO CONSULTA BILLETERA BIN 8 DIGITOS |  |  |  |  |  |
| El cambio corresponde al proyecto AS271301 – Manejo correcto billetera BIN de 8 dígitos, donde algunas transacciones provenientes del POS (origen 12) no estaban siendo identificadas como billetera debido a que el Token Billetera no siempre contiene el BIN correcto. El ajuste consiste en implementar una segunda validación que, ante la falla del token, tome el BIN desde el número de tarjeta y lo verifique en la tabla de BINES para confirmar si posee la marca de billetera. El cambio afecta únicamente el proceso de prevalidación de POS. El plan de trabajo contempla: generación de respaldo del componente, entrega e instalación por parte del cliente, verificación técnica de la prevalidación y confirmación de calificación correcta. El rollback consiste en restaurar la versión respaldada y repetir la prevalidación. Durante la sesión, Elkin Emersson consultó si aplicaba a pagos realizados desde billeteras digitales como Google Pay o Apple Pay; Hender confirmó que sí. El impacto se clasifica como moderado debido al volumen de transacciones procesadas Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 9.1 | Solicitante | Hender Chacon | M | 11/02/2026 | AS400 |
| 9.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 10. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-IN-AS234601-77595-PRD | CODIFICACIÓN CONTABLE ADICIONAL NUEVOS COBROS FACTURACIÓN | Rafael Galvis | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS270201-77644-PDCL | AS270201 Control Dual Web | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS249401-77763-PDCL | AS249401 FIANZA TECNOLOGÍA Y EQUIPOS | Orlando Guerrero | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS2641-77762-PDCL | AS2641 UNIFICACIÓN TRANSACCIONES REVERSO DE PAGO | Orlando Guerrero | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-77761-PDCL | INQUIETUDES Y NOVEDADES PROYECTO CARTERA CASTIGADA VENDIDA | Orlando Guerrero | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-77760 -PDCL | CRM29653 - Errores no reportados en el CRMVD y tampoco en el archivo de respuesta | Orlando Guerrero | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-77759-PDCL | CRM30092 - ARCHIVOS COBRANZAS CON CARACTERES ESPECIALES | Orlando Guerrero | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS156013-77758-PDCL | AS156013 BRIEF CREDITOS DIGITAL A CUOTAS | Orlando Guerrero | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS271301-77630-PRB | MANEJO CORRECTO CONSULTA BILLETERA BIN 8 DIGITOS | Hender Chacon | Aprobado |