ACTA COMITÉ DE CAMBIOS EMERGENTE Y AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1406

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-02-10 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Jonnier León | AS•NET | Coordinador de certificación | N/A |
| Cesar Galán | AS•NET | Analista gestión de incidentes | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Luz Marina Coronado | AS•NET | Analista gestión de incidentes | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-77862-PDCL |
|  | Nombre del cambio: 36403 Cambio de Horario de procesamiento 09/02/2026 PSRNAAMMDDHHMMSS.txt |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Jonnier León |
| 2 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM77861-PRD |
|  | Nombre del cambio: Ajuste reporte EST |
|  | Entidad: BPO Banco de Occidente |
|  | Líder solicitante: Cesar Galán |
| 3 | Cambio: CB-EM-EX-AS270201-77882-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS270201 Control Dual Web |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 4 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM 77888 -PRD |
|  | Nombre del cambio: COMITE DE CAMBIOS ACTIVACIÓN USUARIO BPOBCC645A - CRM35846 Modificación campo CONCATENA SVR LOCAL grupo transferencia 121 Envio Archivos Tributarios |
|  | Entidad: BPO Banco Coopcentral |
|  | Líder solicitante: Luz Marina Coronado |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-N/A-77862-PDCL |  | 36403 Cambio de Horario de procesamiento 09/02/2026 PSRNAAMMDDHHMMSS.txt |  | Jonnier León |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM77861-PRD |  | Ajuste reporte EST |  | Cesar Galán |  |
| CB-EM-EX-AS270201-77882-PDCL |  | AS270201 Control Dual Web |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM 77888 -PRD |  | COMITE DE CAMBIOS ACTIVACIÓN USUARIO BPOBCC645A - CRM35846 Modificación campo CONCATENA SVR LOCAL grupo transferencia 121 Envio Archivos Tributarios |  | Luz Marina Coronado |  |
| 1. Cambio 77862 36403 Cambio de Horario de procesamiento 09/02/2026 PSRNAAMMDDHHMMSS.txt |  |  |  |  |  |
| Se solicita autorización del Comité de Cambios para modificar el horario de ejecución del proceso de incorporación del archivo PSR, atendiendo una solicitud del cliente CLARO. La actividad consiste en ingresar a los procesos de bitácora automática de producción y ajustar el horario programado para la incorporación del archivo, de acuerdo con la ventana requerida por el cliente. Para ejecutar el cambio es necesario habilitar el usuario administrador, requerido para acceder a la configuración del proceso y realizar la modificación. La solicitud busca garantizar que el archivo PSR sea procesado dentro del nuevo horario acordado sin afectar la operación. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Jonnier León | M | 9/02/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 77861 Ajuste reporte EST |  |  |  |  |  |
| Se solicita la habilitación del usuario administrador del Banco de Occidente para realizar un ajuste en el programa encargado de generar el reporte EST, debido a una falla identificada en la ubicación del campo número de teléfono. Este dato, siendo obligatorio, no está siendo trasladado correctamente y aparece en ceros dentro del archivo generado el 21/01/2026. El objetivo es corregir las posiciones del número de teléfono en el reporte EST para asegurar que dicho campo se incluya de manera adecuada en todos los registros. El ajuste implica la modificación del programa y la regeneración correcta del archivo, garantizando que la información requerida por el cliente quede completa y conforme a los estándares establecidos. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Cesar Galán | M | 9/02/2026 | AS400 |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 77882 AS270201 Control Dual Web |  |  |  |  |  |
| Se solicita la revisión y aprobación del cambio emergente CRM 77882, el cual está relacionado con el despliegue presentado en el comité ordinario del 09/02/2026 por parte del equipo del Autorizador. Durante la instalación realizada a las 11:00 a. m., se identificó que, por un error en la radicación del cambio, no se incluyeron varios archivos esenciales para el funcionamiento punta a punta de la funcionalidad entregada. La ausencia de estos componentes puede provocar que los procesos entre Java y AS400 fallen y generen mensajes de error, lo que afectaría directamente el uso de la funcionalidad por parte del cliente final. Respuestas a las preguntas del Comité: 1. ¿Cuál es la afectación en producción crítica que está deteriorando el servicio? Yeison explicó que la falta de los archivos omitidos en el cambio original puede provocar mensajes y fallas en la interoperabilidad Java–AS400, comprometiendo el flujo completo de la funcionalidad. Sin estos archivos, el sistema puede detener la ejecución de procesos, generando impacto directo al usuario final. 2. ¿Por qué no se radicó y presentó por los tiempos establecidos en el procedimiento de gestión de cambios, y por qué no se puede esperar? Yeison indicó que el cambio está directamente asociado al comité sustentado el 09/02/2026 y que la incidencia fue identificada únicamente hasta el momento del despliegue, a las 11:00 a. m. del mismo día. Debido al carácter técnico del hallazgo y a que los archivos son indispensables para garantizar la operación, no es posible esperar al siguiente ciclo del comité, ya que se mantendría un riesgo operativo y funcional para el cliente. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 9/02/2026 | AS400 - JAVA |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 77888 COMITE DE CAMBIOS ACTIVACIÓN USUARIO BPOBCC645A - CRM35846 Modificación campo CONCATENA SVR LOCAL grupo transferencia 121 Envio Archivos Tributarios |  |  |  |  |  |
| Se solicita la habilitación del usuario administrador de Coopcentral para realizar un ajuste en los parámetros del grupo de transferencia 121, específicamente en el campo concatena_svr_local. Actualmente, la configuración genera el nombre del archivo utilizando la fecha del próximo proceso, lo que no corresponde a la necesidad operativa de la entidad. El cambio tiene como finalidad modificar el parámetro para que el nombre del archivo incluya la fecha real del proceso ejecutado, tal como lo requiere Coopcentral, garantizando así consistencia en la generación y gestión de los archivos asociados a este grupo de transferencia. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Luz Marina Coronado | M | 9/02/2026 | AS400 |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 5. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-N/A-77862-PDCL | 36403 Cambio de Horario de procesamiento 09/02/2026 PSRNAAMMDDHHMMSS.txt | Jonnier León | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM77861-PRD | Ajuste reporte EST | Cesar Galán | Aprobado |
| CB-EM-EX-AS270201-77882-PDCL | AS270201 Control Dual Web | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM 77888 -PRD | COMITE DE CAMBIOS ACTIVACIÓN USUARIO BPOBCC645A - CRM35846 Modificación campo CONCATENA SVR LOCAL grupo transferencia 121 Envio Archivos Tributarios | Luz Marina Coronado | Aprobado |