ACTA COMITÉ DE CAMBIOS EMERGENTE Y AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1407

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-02-11 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Orlando Guerrero | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Stefania Andrade | AS•NET | Analista de certificación | N/A |
| Cesar Galán | AS•NET | Analista gestión de incidentes | N/A |
| Cesar Galán | AS•NET | Analista gestión de incidentes | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Alejandro Martinez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Orlando Guerrero | AS•NET | Líder técnico | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-77904-PDCL |
|  | Nombre del cambio: Habilitar usuario de administrador BPOCLA465A Producción NAOS |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Orlando Guerrero |
| 2 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-CRM 77901-PDCL |
|  | Nombre del cambio: NOVEDAD ESTADO DE TDC |
|  | Entidad: BPO Banco Unión |
|  | Líder solicitante: Stefania Andrade |
| 3 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM77917-PRD |
|  | Nombre del cambio: Actualización ciudad comercios |
|  | Entidad: BPO Banco de Occidente |
|  | Líder solicitante: Cesar Galán |
| 4 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM77923-PRD |
|  | Nombre del cambio: Generación reportes estadistico y RAC |
|  | Entidad: BPO Banco Popular |
|  | Líder solicitante: Cesar Galán |
| 5 | Cambio: CB-EM-EX-AS267701-77920-PBCL |
|  | Nombre del cambio: AS2677 Mandate Ficha Token TK Tokenización |
|  | Entidad: Banco GNB Sudameris |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 6 | Cambio: CB-EM-EX-AS244905-CRM77894-PRD |
|  | Nombre del cambio: Implementacion detalle del log de la aplicación |
|  | Entidad: Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Alejandro Martinez |
| 7 | Cambio: CB-EM-EX-N/A-77939-PDCL |
|  | Nombre del cambio: CRM36476 monitoreo mensaje proceso contable |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Orlando Guerrero |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-N/A-77904-PDCL |  | Habilitar usuario de administrador BPOCLA465A Producción NAOS |  | Orlando Guerrero |  |
| CB-NO-IN-N/A-CRM 77901-PDCL |  | NOVEDAD ESTADO DE TDC |  | Stefania Andrade |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM77917-PRD |  | Actualización ciudad comercios |  | Cesar Galán |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM77923-PRD |  | Generación reportes estadistico y RAC |  | Cesar Galán |  |
| CB-EM-EX-AS267701-77920-PBCL |  | AS2677 Mandate Ficha Token TK Tokenización |  | Yeison Arcos |  |
| CB-EM-EX-AS244905-CRM77894-PRD |  | Implementacion detalle del log de la aplicación |  | Alejandro Martinez |  |
| CB-EM-EX-N/A-77939-PDCL |  | CRM36476 monitoreo mensaje proceso contable |  | Orlando Guerrero |  |
| 1. Cambio 77904 Habilitar usuario de administrador BPOCLA465A Producción NAOS |  |  |  |  |  |
| El CRM 77904 trata la habilitación de usuario administrador para desmarcar y volver a ejecutar la opción que genera la contabilidad automática para el día de claro; como plan de trabajo se establece el desmarque y ejecución nuevamente de la generación de la contabilidad junto con el monitoreo de la transferencia, registrándose un impacto del cambio bajo, riesgo moderado, impacto del rollback bajo, y como plan de seguimiento la revisión de la generación de la contabilidad y la transmisión de la interfase hacia el cliente. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Orlando Guerrero | M | 10/02/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 77901 NOVEDAD ESTADO DE TDC |  |  |  |  |  |
| Por medio del usuario administrador, se espera hacer la ejecución del programa alcance 35450 que corrige el fallo 35949, el cuál consiste en cambios de estado para clientes afectados por el rollback obtenido en la BPO, con el compromiso de arreglar clientes diariamente hasta que se vea reflejada la solución definitiva en producción. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Stefania Andrade | M | 10/02/2026 | AS400 - JAVA |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 77917 Actualización ciudad comercios |  |  |  |  |  |
| El comité de cambios del CRM 77917 trata la solicitud de autorización para habilitar usuario administrador de Banco de Occidente con el fin de realizar el cambio de ciudad en la tabla CJES campo CJESIU; este cambio es informativo, sin embargo en los reportes generados por la entidad la información se refleja con este campo, lo cual no coincide con lo reportado por la red, por lo que se solicita la modificación. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Cesar Galán | M | 10/02/2026 | AS400 |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 77923 Generación reportes estadistico y RAC |  |  |  |  |  |
| Se solicita la habilitación del usuario administrador del Banco Popular con el fin de generar los archivos esporádicos estadísticos y RAC correspondientes a los meses de mayo y junio de 2025. La entidad se encuentra realizando un proceso de análisis para determinar posibles diferencias en dicha información y requiere la regeneración de estos archivos para avanzar con la verificación. La necesidad surge tras la sesión sostenida con el Banco Popular el 10/02/2026, en el marco del CRM de servicio al cliente 26161, el cual busca dar solución a las inconsistencias reportadas por la entida Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Cesar Galán | M | 10/02/2026 | AS400 |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 5. Cambio 77920 AS2677 Mandate Ficha Token TK Tokenización |  |  |  |  |  |
| Se radica el CRM 77920 como cambio emergente del proyecto de tokenización de GNB, cuyo propósito es implementar una mejora en la atención de transacciones dentro del marco de autenticación digital para operaciones de comercio electrónico tokenizadas y 3DS, cumpliendo los mandatos VISA 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 y 3.18 según la documentación técnica; este ajuste se requiere debido a una diferencia a nivel de software que, al recibir transacciones financieras, ocasiona que los procesos del autorizador las envíen a mensaje, generando indisponibilidad en el sistema productivo del cliente. Ante las siguientes preguntas del comité: ¿Por qué no se radicó y presentó el cambio dentro de los tiempos establecidos, y por qué no es posible esperar? se indica que la afectación fue reportada por el cliente el día anterior y, debido al impacto inmediato en la disponibilidad del autorizador, el equipo activó un plan de choque y mitigación y procedió a estructurar la solicitud de manera emergente para evitar la continuidad del incidente. ¿Por qué no se presentó por la vía regular?, Las actividades contemplan la aplicación del ajuste técnico y validaciones asociadas; el rollback, de ser necesario, consistiría en retornar a la versión previa del componente. Se identifican como riesgos la persistencia de la indisponibilidad y su impacto en la atención de transacciones si no se ejecuta el cambio oportunamente. El seguimiento se realizará de forma continua tras su implementación para verificar estabilidad funcional. El comité revisó y validó la información presentada. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 5.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 10/02/2026 | AS400 |
| 5.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 6. Cambio 77894 Implementacion detalle del log de la aplicación |  |  |  |  |  |
| Se solicita la aprobación del CRM 77894 para ejecutar un paso de software en el ambiente NAOS con el fin de habilitar los logs del servidor de aplicaciones y obtener el diagnóstico requerido sobre los tiquetes que permanecen represados y están bloqueando las pruebas de la entidad; ante la pregunta ¿Cuál es la afectación en producción crítica que está deteriorando el servicio?, se indica que existen varios tiquetes en gestión cuyos análisis no han avanzado y que la habilitación de logs es necesaria para identificar la causa; ante la pregunta ¿Por qué no se radicó y presentó dentro de los tiempos establecidos ni es posible esperar a estos?, se responde que los tiquetes llevan un tiempo prolongado en gestión sin diagnósticos efectivos, lo que mantiene represadas las pruebas de la entidad y hace necesario proceder de manera inmediata. El plan de trabajo contempla la ejecución del paso en NAOS y la revisión de los registros generados; el rollback, de requerirse, consistiría en revertir la configuración al estado anterior. El riesgo principal es la continuidad del represamiento de tiquetes y la afectación en el avance de pruebas. El seguimiento se realizará conforme se obtengan los diagnósticos derivados de los nuevos logs. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 6.1 | Solicitante | Alejandro Martinez | M | 10/02/2026 | JAVA |
| 6.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 7. Cambio 77939 CRM36476 monitoreo mensaje proceso contable |  |  |  |  |  |
| Se presenta al comité emergente el ticket 77939 para desplegar en producción NAOS el objeto ya instalado en Nimbus QA, sin requerir ajustes de software ni certificación, con el fin de habilitar la operación del componente. Ante la pregunta ¿Cuál es la afectación en producción crítica?, se indica que la generación de interfaces contables no está procesando correctamente los movimientos de pago, afectando el cuadre diario del cliente; ante la pregunta ¿Por qué no se radicó dentro de los tiempos establecidos ni es posible esperar?, se responde que el despliegue quedó por fuera de la relación de los seis proyectos liberados el día anterior, que comprendían 157 fuentes. El plan de trabajo incluye backup, paso de software, verificación de instalación y pruebas de continuidad, y el rollback consistiría en restaurar el backup. El impacto se clasifica como moderado, el riesgo bajo y el impacto del rollback como moderado, con seguimiento mediante notificación al cliente y monitoreo de servicios. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 7.1 | Solicitante | Orlando Guerrero | M | 10/02/2026 | AS400 |
| 7.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 8. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-N/A-77904-PDCL | Habilitar usuario de administrador BPOCLA465A Producción NAOS | Orlando Guerrero | Aprobado |
| CB-NO-IN-N/A-CRM 77901-PDCL | NOVEDAD ESTADO DE TDC | Stefania Andrade | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM77917-PRD | Actualización ciudad comercios | Cesar Galán | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM77923-PRD | Generación reportes estadistico y RAC | Cesar Galán | Aprobado |
| CB-EM-EX-AS267701-77920-PBCL | AS2677 Mandate Ficha Token TK Tokenización | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-EM-EX-AS244905-CRM77894-PRD | Implementacion detalle del log de la aplicación | Alejandro Martinez | Aprobado |
| CB-EM-EX-N/A-77939-PDCL | CRM36476 monitoreo mensaje proceso contable | Orlando Guerrero | Aprobado |