ACTA COMITÉ DE CAMBIOS AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1414

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-02-20 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Jose Gregorio Hernandez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| John Blanco | AS•NET | Gerente arquitectura de producto | N/A |
| Luz Marina Coronado | AS•NET | Analista gestión de incidentes | N/A |
| Cesar Galan | AS•NET | Analista gestión de incidentes | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-78138-PDCL |
|  | Nombre del cambio: CRM36482 No se ha recibido archivos de interfaces contables |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Jose Gregorio Hernandez |
| 2 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-78142-PRD |
|  | Nombre del cambio: Habilitación usuario administrador para aplicación cargue migracion ciclo 17 Mes |
|  | Entidad: BPO ASNET Coltefinanciera |
|  | Líder solicitante: John Blanco |
| 3 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM 78147 -PRD |
|  | Nombre del cambio: COMITE DE CAMBIOS ACTIVACION USUARIO BPOCTD645A - CRM 36505 Solicitud eliminación de tarjetas en estado T en SARC MeFía |
|  | Entidad: BPO ASNET Coltefinanciera |
|  | Líder solicitante: Luz Marina Coronado |
| 4 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM78145-PRD |
|  | Nombre del cambio: Asignación campos comercio |
|  | Entidad: BPO Banco de Occidente |
|  | Líder solicitante: Cesar Galan |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-N/A-78138-PDCL |  | CRM36482 No se ha recibido archivos de interfaces contables |  | Jose Gregorio Hernandez |  |
| CB-NO-IN-N/A-78142-PRD |  | Habilitación usuario administrador para aplicación cargue migracion ciclo 17 Mes |  | John Blanco |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM 78147 -PRD |  | COMITE DE CAMBIOS ACTIVACION USUARIO BPOCTD645A - CRM 36505 Solicitud eliminación de tarjetas en estado T en SARC MeFía |  | Luz Marina Coronado |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78145-PRD |  | Asignación campos comercio |  | Cesar Galan |  |
| 1. Cambio 78138 CRM36482 No se ha recibido archivos de interfaces contables |  |  |  |  |  |
| Se solicita la activación del usuario administrador para ejecutar los procesos de migración consistentes en la descarga de créditos y tarjetas para cada ciclo parametrizado en MEFIA. Cabe precisar que se requerirá la intervención de dicho usuario durante los cortes de los días 17 y 26 de febrero, así como el 01 y 05 de marzo, debido al ingreso constante de créditos en BPO BaaS que demanda supervisión y gestión administrativa continua. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Jose Gregorio Hernandez | M | 17/02/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 78142 Habilitación usuario administrador para aplicación cargue migracion ciclo 17 Mes |  |  |  |  |  |
| Se solicita la habilitación de tres perfiles administrativos de BPO Claro bajo el CRM 78138, vigente del 17 al 23 de febrero en el horario base de 07:00 a 17:30. Debido a la criticidad de los incidentes y a las tareas de estabilización de la malla productiva, el horario de operación queda sujeto a extensiones según lo exijan las actividades de generación y validación de interfaces contables, facturación, cobranza y balanceo de créditos. Esta medida responde a un plan de contingencia extraordinario para asegurar la estabilidad del ambiente productivo ante cualquier escenario imprevisto. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | John Blanco | M | 17/02/2026 | AS400 |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 78147 COMITE DE CAMBIOS ACTIVACION USUARIO BPOCTD645A - CRM 36505 Solicitud eliminación de tarjetas en estado T en SARC MeFía |  |  |  |  |  |
| Se presenta ante el comité de cambios el CRM 78145, con el fin de solicitar la habilitación del usuario administrativo del Banco de Occidente para ejecutar el proceso de unificación de cuentas del comercio vinculado al CRM 36610. Esta intervención es necesaria debido a una disposición errónea en los archivos originales que resultó en información incompleta; por lo tanto, se requiere realizar la unificación para asegurar la integridad de los datos y garantizar la correcta afiliación del comercio dentro del aplicativo. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Luz Marina Coronado | M | 17/02/2026 | AS400 |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 78145 Asignación campos comercio |  |  |  |  |  |
| Se presenta ante el comité de cambios el CRM 78147, el cual solicita la habilitación del usuario administrador para la entidad Coltefinanciera en el ambiente de producción. El objetivo es atender el CRM 36505, mediante el cual la entidad requiere la modificación del campo 'clase tarjetas'. Se ha identificado que, tras la migración de Flamingo, dicho campo se visualiza con valor '0' en el archivo SAR, lo que provoca una inconsistencia en el estado 'T'; por lo tanto, es necesario realizar el ajuste manual para que el registro refleje correctamente el estado 'T' y se asegure la integridad de la información reportada. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Cesar Galan | M | 17/02/2026 | AS400 |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 5. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-N/A-78138-PDCL | CRM36482 No se ha recibido archivos de interfaces contables | Jose Gregorio Hernandez | Aprobado |
| CB-NO-IN-N/A-78142-PRD | Habilitación usuario administrador para aplicación cargue migracion ciclo 17 Mes | John Blanco | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM 78147 -PRD | COMITE DE CAMBIOS ACTIVACION USUARIO BPOCTD645A - CRM 36505 Solicitud eliminación de tarjetas en estado T en SARC MeFía | Luz Marina Coronado | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78145-PRD | Asignación campos comercio | Cesar Galan | Aprobado |