ACTA COMITÉ DE CAMBIOS CONEXIONES Y AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1416

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-02-23 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Cesar Galan | AS•NET | Analista gestión de incidentes | N/A |
| Hugo Perea | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM78187-PRD |
|  | Nombre del cambio: Asignación campos comercio |
|  | Entidad: BPO Banco de Occidente |
|  | Líder solicitante: Cesar Galan |
| 2 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-77722-PRD |
|  | Nombre del cambio: Conexión VPN PCI |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Hugo Perea |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78187-PRD |  | Asignación campos comercio |  | Cesar Galan |  |
| CB-NO-IN-N/A-77722-PRD |  | Conexión VPN PCI |  | Hugo Perea |  |
| 1. Cambio 87187 Asignación campos comercio |  |  |  |  |  |
| El cambio corresponde a un ajuste solicitado por Banco Agrario para procesar los registros faltantes del archivo GMF 2025 que no fueron generados por el programa de alcance. El plan de trabajo consiste en entregar el SAVF a la entidad para su instalación y acompañar las pruebas. El impacto es bajo al no afectar procesos adicionales. Y como plan de seguimiento se explica que se verificará que los registros omitidos sean procesados correctamente; el plan de trabajo se limita a la entrega del SAVF y el apoyo en pruebas; no aplica rollback al ejecutarse sobre infraestructura del cliente; el riesgo es bajo al tratarse de una ejecución puntual; el seguimiento confirma la correcta generación de los registros faltantes. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Cesar Galan | M | 18/02/2026 | N/A |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 77722 Conexión VPN PCI |  |  |  |  |  |
| El cambio consiste en una mejora gráfica y funcional de la tabla CRCAL, que elimina el botón de guardar para sustituirlo por un proceso automático e incorpora tres nuevos botones para creación de registros, asignación de corte de facturación y eliminación. Como parte del plan de trabajo se señala que se aprovechará la indisponibilidad generada durante la ejecución de la bitácora para instalar y activar el nuevo componente y verificar la interfaz; ante la pregunta “¿A qué indisponibilidad te refieres?” realizada por Elkin, Keyner aclara que ocurre cuando la plataforma web activa los procesos de tarjeta de crédito y se habilita la ventana usada para pasos a producción de complementos Java. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Hugo Perea | M | 18/02/2026 | N/A |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 3. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78187-PRD | Asignación campos comercio | Cesar Galan | Aprobado |
| CB-NO-IN-N/A-77722-PRD | Conexión VPN PCI | Hugo Perea | Aprobado |