ACTA COMITÉ DE CAMBIOS EMERGENTE Y AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1417

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-02-23 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Keyner Caraballo | AS•NET | Experto funcional | N/A |
| Kevin Martinez | AS•NET | Analista de certificación | N/A |
| Keyner Caraballo | AS•NET | Experto funcional | N/A |
| Cesar Galan | AS•NET | Analista gestion de incidentes | N/A |
| Camilo Cardozo | AS•NET | Analista de certificación | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-77988-PRB |
|  | Nombre del cambio: Error Aplicación de la transacción PMA cliente con pago |
|  | Entidad: BPO Banco Unión |
|  | Líder solicitante: Keyner Caraballo |
| 2 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM78242-PRD |
|  | Nombre del cambio: Validación código de rechazo |
|  | Entidad: BPO Banco Mundo Mujer |
|  | Líder solicitante: Kevin Martinez |
| 3 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-78244-PRD |
|  | Nombre del cambio: SOLUCIÓN ERROR PRODUCCIÓN MEJORA EN REEXPEDICIÓN Y CANCELACIÓN DE TARJETAS |
|  | Entidad: BPO AS•NET |
|  | Líder solicitante: Keyner Caraballo |
| 4 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM78243-PRD |
|  | Nombre del cambio: Unificación de cuentas |
|  | Entidad: BPO Banco de Occidente |
|  | Líder solicitante: Cesar Galan |
| 5 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-CRM 78251-PDCL |
|  | Nombre del cambio: NOVEDAD ESTADO DE TDC |
|  | Entidad: BPO Banco Unión |
|  | Líder solicitante: Camilo Cardozo |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-IN-N/A-77988-PRB |  | Error Aplicación de la transacción PMA cliente con pago |  | Keyner Caraballo |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78242-PRD |  | Validación código de rechazo |  | Kevin Martinez |  |
| CB-NO-IN-N/A-78244-PRD |  | SOLUCIÓN ERROR PRODUCCIÓN MEJORA EN REEXPEDICIÓN Y CANCELACIÓN DE TARJETAS |  | Keyner Caraballo |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78243-PRD |  | Unificación de cuentas |  | Cesar Galan |  |
| CB-NO-IN-N/A-CRM 78251-PDCL |  | NOVEDAD ESTADO DE TDC |  | Camilo Cardozo |  |
| 1. Cambio 77988 Error Aplicación de la transacción PMA cliente con pago |  |  |  |  |  |
| Se realiza la solicitud correspondiente al CRM 77988 la cual precisa traer información del ambiente productivo NAOS PCI a NIMBUS QA para validar el funcionamiento que ha venido presentando fallas, dicha información de los archivos corresponde a los siguientes: GATMP GYF/ITR0000219 y GATMPGYF/FNE0000220. El objetivo es que se puedan alojar en la librería PUENTEGYF correspondiente a la entidad todos los datos que en los archivos se encuentran y que han sido previamente buscados. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Keyner Caraballo | M | 19/02/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 78242 Validación código de rechazo |  |  |  |  |  |
| La solicitud consiste en la habilitación del usuario administrador del banco del occidente con propósito de realizar el proceso de unificación de cuentas a los comercios deportados en el CRM de servicio al cliente 36694 en el cuál no lograron hacer el match correspondiente dada la novedad que se presenta en los archivos, que contempla la no asignación de días restantes adecuada. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Kevin Martinez | M | 19/02/2026 | AS400 |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 78244 SOLUCIÓN ERROR PRODUCCIÓN MEJORA EN REEXPEDICIÓN Y CANCELACIÓN DE TARJETAS |  |  |  |  |  |
| Se solicita la restauración del AUARCHBMM/AUCAF para la fecha 2026/01/31 dado que se requiere validar la fecha de vencimiento asociada a la tarjeta para ese día. Se solicita que el archivo AUCAF que se restaure con otro nombre en otra ruta. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Keyner Caraballo | M | 19/02/2026 | AS400 |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 78243 Unificación de cuentas |  |  |  |  |  |
| Se presenta al comité de cambios el CRM 78251 que considera la la corrección de estados. Con el propósito de corregir inconsistencias en los estados de los clientes y dar solución oportuna al CRM 36219. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Cesar Galan | M | 19/02/2026 | AS400 |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 5. Cambio 78251 NOVEDAD ESTADO DE TDC |  |  |  |  |  |
| Se realiza la solicitud emergente ante el comité bajo el CRM 78244 que tiene como objetivo dar paso al ajuste implementado en el CRM 36383 el cual consiste en la modificación del proceso de cancelación y expedición de billeteras, dado que actualmente se está presentando un inconveniente en estos procesos lo que genera una indisponibilidad en los mismos. ¿Cuál es la afectación en producción crítica que está deteriorando el servicio? Keyner indica que actualmente no se está realizando el proceso de reexpedición y cancelación de tarjetas. ¿Por qué no se radicó y presentó por los tiempos establecidos en el procedimiento de gestión de cambios, y por qué no se puede esperar a estos? Se explica que no se puede esperar porque se está presentando una afectación en los procesos Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 5.1 | Solicitante | Camilo Cardozo | M | 19/02/2026 | AS400 - JAVA |
| 5.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 6. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-IN-N/A-77988-PRB | Error Aplicación de la transacción PMA cliente con pago | Keyner Caraballo | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78242-PRD | Validación código de rechazo | Kevin Martinez | Aprobado |
| CB-NO-IN-N/A-78244-PRD | SOLUCIÓN ERROR PRODUCCIÓN MEJORA EN REEXPEDICIÓN Y CANCELACIÓN DE TARJETAS | Keyner Caraballo | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78243-PRD | Unificación de cuentas | Cesar Galan | Aprobado |
| CB-NO-IN-N/A-CRM 78251-PDCL | NOVEDAD ESTADO DE TDC | Camilo Cardozo | Aprobado |