ACTA COMITÉ DE CAMBIOS EMERGENTE Y AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1418

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-02-23 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Stefania Andrade | AS•NET | Analista de certificación | N/A |
| Orlando Guerrero | AS•NET | Analista gestión de incidentes | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-CRM 78279-PDCL |
|  | Nombre del cambio: NOVEDAD ESTADO DE TDC |
|  | Entidad: BPO Banco Unión |
|  | Líder solicitante: Stefania Andrade |
| 2 | Cambio: CB-EM-EX-N/A-78280-PDCL |
|  | Nombre del cambio: CRM26578 - No se han recibido los archivos de interfaces contables |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Orlando Guerrero |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-IN-N/A-CRM 78279-PDCL |  | NOVEDAD ESTADO DE TDC |  | Stefania Andrade |  |
| CB-EM-EX-N/A-78280-PDCL |  | CRM26578 - No se han recibido los archivos de interfaces contables |  | Orlando Guerrero |  |
| 1. Cambio 78279 NOVEDAD ESTADO DE TDC |  |  |  |  |  |
| La solicitud consiste en la habilitación del usuario administrador del banco unión con propósito de corregir el estado de clientes afectados por fallo en el proyecto "Cambio de estados de la BPO". Se requiere ajustar clientes al día 19/02/2026 que presentan afectaciones en proceso del cierre diario de la noche previa, el cambio se realiza mientras se ejecuta el programa definitivo el cual corrige el fallo masivo el día 27 de febrero. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Stefania Andrade | M | 19/02/2026 | AS400 - JAVA |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 78280 CRM26578 - No se han recibido los archivos de interfaces contables |  |  |  |  |  |
| Mediante el CRM 78280 se requiere desplegar de producción NimbusQA a producción Naos/Nimbus para la entidad claro los ajustes pertinentes para estabilizar el proceso contable. Ante las siguientes preguntas ¿Cuál es la afectación en producción crítica que está deteriorando el servicio? Orlando explica que se tiene afectación sobre el servicio de reapertura de créditos debido a que los saldos del crédito no se reversan antes de su retiro ¿Por qué no se radicó y presentó por los tiempos establecidos en el procedimiento de gestión de cambios, y por qué no se puede esperar a estos? Se señala que debido a la afectación con el paso del proyecto AS259401 FIANZA se ha estado revisando los diferentes escenarios y ajustando, por tal motivo no se puede esperar para presentarse en comité normal. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Orlando Guerrero | M | 19/02/2026 | AS400 |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 3. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-IN-N/A-CRM 78279-PDCL | NOVEDAD ESTADO DE TDC | Stefania Andrade | Aprobado |
| CB-EM-EX-N/A-78280-PDCL | CRM26578 - No se han recibido los archivos de interfaces contables | Orlando Guerrero | Aprobado |