ACTA COMITÉ DE CAMBIOS ORDINARIO No. 1425

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Teams |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-03-03 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Rafael Galvis | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Cindy Sanchez | AS•NET | Líder de relacionamiento estratégico | N/A |
| Cindy Sanchez | AS•NET | Líder de relacionamiento estratégico | N/A |
| Deicy Maldonado | AS•NET | Líder de desarrollo senior | N/A |
| Rafael Galvis | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Luisa Morales | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Keyner Caraballo | AS•NET | Experto funcional | N/A |
| Deicy Maldonado | AS•NET | Líder de desarrollo senior | N/A |
| Deicy Maldonado | AS•NET | Líder de desarrollo senior | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-AS236305-78163-PRD |
|  | Nombre del cambio: AS236305 - Renovación BANCO UNION |
|  | Entidad: BPO Banco Unión |
|  | Líder solicitante: Rafael Galvis |
| 2 | Cambio: CB-NO-EX-NA-78477-PRD |
|  | Nombre del cambio: Llave PGP Banco Unión |
|  | Entidad: BPO Banco Unión |
|  | Líder solicitante: Cindy Sanchez |
| 3 | Cambio: CB-NO-EX-NA-78482-PDCL |
|  | Nombre del cambio: DRP cambio de rol |
|  | Entidad: BPO Banco de Occidente |
|  | Líder solicitante: Cindy Sanchez |
| 4 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-CRM78496-PRD |
|  | Nombre del cambio: CRM36685 DESBLANCEO DE TARJETAS |
|  | Entidad: Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Deicy Maldonado |
| 5 | Cambio: CB-NO-EX-N/A-78072-PRD |
|  | Nombre del cambio: CRM34514 - Validación de cambio de bloqueo de M -- W |
|  | Entidad: BPO Banco Coopcentral |
|  | Líder solicitante: Rafael Galvis |
| 6 | Cambio: CB-NO-EX-AS254401C1-78292-PRD |
|  | Nombre del cambio: AS254401C1 MANDATE PARTIAL AUTHORIZATION MASTER |
|  | Entidad: BPO AS•NET |
|  | Líder solicitante: Luisa Morales |
| 7 | Cambio: CB-NO-EX-NA-78491-PRD |
|  | Nombre del cambio: Aplicación transacciones WS con tarjeta estado 8 |
|  | Entidad: BPO AS•NET |
|  | Líder solicitante: Keyner Caraballo |
| 8 | Cambio: CB-NO-IN-AS244905-CRM78490-PRD |
|  | Nombre del cambio: CRM8620 Consulta criptografia compra de cartera |
|  | Entidad: Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Deicy Maldonado |
| 9 | Cambio: CB-NO-IN-AS244905-CRM78489-PRD |
|  | Nombre del cambio: CRM8545 Imposibilidad de editar correctamente el campo \"Descripción Ind. Uno |
|  | Entidad: Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Deicy Maldonado |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-AS236305-78163-PRD |  | AS236305 - Renovación BANCO UNION |  | Rafael Galvis |  |
| CB-NO-EX-NA-78477-PRD |  | Llave PGP Banco Unión |  | Cindy Sanchez |  |
| CB-NO-EX-NA-78482-PDCL |  | DRP cambio de rol |  | Cindy Sanchez |  |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78496-PRD |  | CRM36685 DESBLANCEO DE TARJETAS |  | Deicy Maldonado |  |
| CB-NO-EX-N/A-78072-PRD |  | CRM34514 - Validación de cambio de bloqueo de M -- W |  | Rafael Galvis |  |
| CB-NO-EX-AS254401C1-78292-PRD |  | AS254401C1 MANDATE PARTIAL AUTHORIZATION MASTER |  | Luisa Morales |  |
| CB-NO-EX-NA-78491-PRD |  | Aplicación transacciones WS con tarjeta estado 8 |  | Keyner Caraballo |  |
| CB-NO-IN-AS244905-CRM78490-PRD |  | CRM8620 Consulta criptografia compra de cartera |  | Deicy Maldonado |  |
| CB-NO-IN-AS244905-CRM78489-PRD |  | CRM8545 Imposibilidad de editar correctamente el campo \"Descripción Ind. Uno |  | Deicy Maldonado |  |
| 1. Cambio 78163 AS236305 - Renovación BANCO UNION |  |  |  |  |  |
| El comité revisó el cambio CRM 78163 presentado por Rafael Galvis para Banco Unión, correspondiente a los ajustes del proceso de renovación en Java previamente socializados con Elkin Gómez y validados en una sesión técnica donde se confirmaron los cambios implementados, motivo por el cual el requerimiento se presentó nuevamente para aprobación. El plan de trabajo contempla el salvado de los objetos personalizados antes de su eliminación, el bajado de servicios, el respaldo del artefacto Java, la restauración de la nueva versión, el levantamiento de servicios y la verificación del funcionamiento, contemplando el acuse de recibo de tarjetas renovadas. Ante la inquietud de Elkin Gómez respecto al estado del ambiente y la presencia temporal de clientes BPO en la otra máquina, se responde que la ejecución deberá reprogramarse a partir del jueves debido a la sensibilidad del cambio y al retorno progresivo de clientes previsto hasta el miércoles. Las actividades clave comprenden la restauración de la versión actualizada, la verificación integral del servicio y la preservación de componentes personalizados si es necesario. El rollback consiste en reinstalar la versión anterior, restaurar los objetos respaldados y repetir el ciclo de bajado y subida de servicios. El riesgo se considera bajo, con impacto de rollback moderado. El seguimiento se realizará mediante monitoreo de la renovación masiva y del acuse de recibo durante cuatro días posteriores. Finalmente el comité aprueba el cambio condicionado al ajuste de fecha en la solicitud. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Rafael Galvis | M | 2/03/2026 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 78477 Llave PGP Banco Unión |  |  |  |  |  |
| Se solicita la aprobación para el CRM 784773 relacionado con un ajuste requerido para actualizar la llave PGP y de nacimiento en el ambiente productivo de Banco Unión, cuyo propósito es garantizar la transferencia correcta de archivos y evitar afectación operativa; el cambio está programado para el 9 de marzo a las 9:00 a. m., con una duración estimada de 30 minutos y con participación de los servidores y del cliente. Como principales actividades se contempla la actualización de la llave, la validación inmediata del funcionamiento y la confirmación con el cliente. No se establecen acciones de rollback distintas a mantener la configuración previa en caso de falla. El riesgo se centra en la posible interrupción de la transferencia de archivos si la actualización no se ejecuta. El seguimiento consistirá en monitorear el comportamiento del servicio posterior a la intervención. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Cindy Sanchez | M | 2/03/2026 | N/A |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 78482 DRP cambio de rol |  |  |  |  |  |
| El comité analizó el cambio CRM 78482, orientado a ejecutar las actividades necesarias para la prueba DRP del Banco de Occidente los días 10 y 11 de marzo, con el fin de asegurar la operación adecuada de los procesos, incluyendo validación de datos, desactivación de servicios del portal web, cambio de rol, verificación de conectividad, confirmación de acceso del cliente e inicio de bitácora, todo ello con participación del equipo técnico, redes y la entidad. El plan de trabajo contempla la validación de que los datos coincidan en ambas máquinas, la baja de servicios dentro de la ventana establecida, la habilitación de servicios en la máquina alterna y la verificación del funcionamiento continuo, operando 24 horas en contingencia tras el cambio de ruta. El rollback consiste en retornar los servicios a la máquina original si se detectan inconsistencias. El riesgo principal radica en la indisponibilidad generada durante la ventana por la desactivación de servicios. Finalmente el seguimiento se realizará mediante monitoreo del comportamiento del ambiente posterior a la ejecución. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Cindy Sanchez | M | 2/03/2026 | N/A |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 78496 CRM36685 DESBLANCEO DE TARJETAS |  |  |  |  |  |
| El comité revisó el cambio CRM 78496, orientado a resolver el alto volumen de desbalanceo de tarjetas del Banco Agrario relacionado con la cuota de manejo, mediante la creación de un programa de alcance que permita balancear las tarjetas antes de su procesamiento en la BPO, utilizando el ambiente de prueba 6 que replica los datos de producción para garantizar una validación confiable previa a la entrega a la entidad; dentro del plan se incluye la construcción del SAVF, su entrega al banco y las pruebas conjuntas requeridas. No se contempla rollback debido a que únicamente se entrega el file, y el riesgo e impacto se clasifican como bajos, con impacto de rollback moderado. El seguimiento consiste en ejecutar el programa en el ambiente con datos reales y verificar que las tarjetas queden balanceadas para el concepto de cuota de manejo. Finalmente se aclara que la solicitud corresponde a licenciamiento, por lo que el cambio no interfiere en las actividades de la máquina NAOS PCI. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Deicy Maldonado | M | 2/03/2026 | AS400-JAVA |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 5. Cambio 78072 CRM34514 - Validación de cambio de bloqueo de M -- W |  |  |  |  |  |
| El comité analizó el cambio 78072 correspondiente a Coopcentral, relacionado con la implementación en base de los ajustes de cambios de estado, considerado de alta sensibilidad dado que la primera entidad en producción define la adopción del software base y requiere eliminar objetos personalizados para que el sistema tome los componentes estándar. Elkin Gómez pregunta sobre si el cambio debe reprogramarse para el jueves, se indica que sí, sujeto a validación con el equipo debido a las restricciones operativas mencionadas. Ante la consulta de si el cambio incluye eliminación de objetos personalizados, se responde que sí, ya que Coopcentral conserva personalizaciones que deben retirarse al pasar la base, como ocurrirá con las demás entidades cuando se atiendan. Además Elkin cuestiona sobre la coordinación necesaria entre los ajustes en 400 y Java, se explica que la ejecución será simultánea, con participación directa de Rafael y con reinicio de los servicios web para asegurar consistencia en los cambios de estado gestionados por web services. Las actividades clave incluyen la eliminación de objetos personalizados, el paso del software base, los ajustes en 400 y Java y la coordinación del reinicio de servicios. El rollback consiste en restaurar la base previa y los objetos personalizados si fuera necesario. El riesgo es elevado debido a la sensibilidad del proceso y su impacto sobre la lógica de cambios de estado. El seguimiento se efectuará mediante verificación funcional durante la ventana programada. El comité aprueba el cambio con la definición de la nueva fecha. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 5.1 | Solicitante | Rafael Galvis | M | 2/03/2026 | AS400 |
| 5.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 6. Cambio 78292 AS254401C1 MANDATE PARTIAL AUTHORIZATION MASTER |  |  |  |  |  |
| El comité evaluó el paso a producción del ajuste solicitado para incorporar nuevos códigos de respuesta asociados a transacciones con autorizaciones parciales, implementados en las versiones emisor, adquirente y paralelizadas de los programas de incorporación del extracto POS para operaciones de compras con tarjeta Mastercard. Alberto Arango pregunta sobre por qué el cambio se libera apagado y en qué momento se activa, se explica que su habilitación depende de la aprobación de las definiciones funcionales por cada entidad, pues el parámetro correspondiente solo se enciende cuando la entidad lo autoriza, sin generar impacto para quienes no utilicen autorizaciones parciales. Con respecto a la inquietud que surge sobre la fecha definitiva de ejecución, se indica que la programación será ajustada para realizarse a partir del jueves, conforme al plan operativo informado por el equipo y considerando los avances previstos hasta el miércoles. Las actividades del plan de trabajo incluyen la actualización de parámetros, validación funcional por entidad y coordinación con los equipos responsables. No se especifican acciones de rollback distintas a mantener el parámetro inactivo en caso de inconsistencias. El riesgo es mínimo debido a que el cambio permanece apagado hasta aprobación de cada entidad. El seguimiento se basará en la confirmación de parámetros y validaciones posteriores. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 6.1 | Solicitante | Luisa Morales | M | 2/03/2026 | AS400 |
| 6.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 7. Cambio 78491 Aplicación transacciones WS con tarjeta estado 8 |  |  |  |  |  |
| El comité revisó el cambio presentado por Keyner Caraballo, enfocado en ajustar el proceso de despliegue para garantizar que no se generen afectaciones masivas durante la ejecución, ya que el cambio implica bajar servicios de entidades puntuales, aplicar el ajuste y realizar monitoreo progresivo del restablecimiento, procedimiento que debe ser coordinado con el equipo técnico responsable. Julieth Gómez pregunta al respecto sobre la necesidad de que Keyner presente las conclusiones de las sesiones realizadas con Rafael y Yeison, se indica que dicha validación será atendida antes de avanzar con la ejecución. Ante la intervención de Alberto Arango sobre revisar previamente las inquietudes expuestas en comité para asegurar que el procedimiento no genere impactos generalizados, se responde que estas serán parte de la consulta que Keyner realizará con Yeison. Las actividades del plan incluyen la definición del procedimiento conjunto, la verificación del alcance técnico y la confirmación de lineamientos con los equipos involucrados. El rollback no se detalla en esta etapa debido a que el cambio no ha sido autorizado para ejecución. El riesgo no se evalúa hasta obtener las conclusiones técnicas solicitadas. El seguimiento consistirá en la presentación del análisis consolidado el día miércoles, según lo indicado por el comité. El cambio queda en estado pendiente hasta recibir dichas conclusiones. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 7.1 | Solicitante | Keyner Caraballo | M | 2/03/2026 | AS400 |
| 7.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 8. Cambio 78490 CRM8620 Consulta criptografia compra de cartera |  |  |  |  |  |
| El comité revisó el cambio CRM 78490, orientado a corregir una inconsistencia en la operación del web service de compra de cartera para modernización del Banco Agrario, mediante el ajuste realizado tanto en componentes del 400 como en Java, cuya implementación requiere creación de backups de los .ear anterior y nuevo, generación de la orden de proceso para la generación del SAVF, instalación en el ambiente Naos, validación técnica correspondiente y en la tarde, al finalizar, realizar el bajado del servicio web para instalar el día nuevo, volver a subir el servicio para verificar que la funcionalidad quede correcta. Elkin Gómez consulta sobre el estado del cliente respecto a Nimbus y el posible impacto de las réplicas en el despliegue, se responde que las réplicas se ejecutan semanalmente y que, cuando el cambio se instale en Naos, será replicado hacia Nimbus para evitar inconsistencias. Las actividades del plan incluyen el despliegue en la tarde, el bajado del servicio web, instalación del .ear nuevo, levantamiento del servicio y verificación funcional. El rollback contempla revertir el .ear, restaurar el backup a nivel del 400 y volver a levantar el servicio hasta restablecer la operación. El cambio presenta riesgo e impacto bajos, con impacto de rollback moderado. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 8.1 | Solicitante | Deicy Maldonado | M | 2/03/2026 | AS400-JAVA |
| 8.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 9. Cambio 78489 CRM8545 Imposibilidad de editar correctamente el campo \"Descripción Ind. Uno |  |  |  |  |  |
| El comité revisó el cambio presentado, orientado a corregir un inconveniente identificado en el mantenimiento de la tabla de bloqueos (CRBLQ), en la cual faltaban dos indicadores utilizados por la entidad licenciataria, los cuales fueron incorporados en el mantenimiento desarrollado en Java para permitir que la entidad active o desactive los reportes asociados según requerimiento. El plan de trabajo contempla la creación del backup del .ear anterior y del nuevo, el bajado del servicio, la instalación del .ear actualizado, el levantamiento del servicio y la verificación de la funcionalidad del mantenimiento de bloqueos. El rollback consiste en reinstalar el .ear previo, bajar y subir nuevamente el servicio y validar la correcta operación de la tabla. El impacto y el riesgo del cambio se clasifican como bajos, con impacto de rollback moderado. El seguimiento se centrará en confirmar que los indicadores incorporados funcionen adecuadamente dentro del mantenimiento de bloqueos. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 9.1 | Solicitante | Deicy Maldonado | M | 2/03/2026 | JAVA |
| 9.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 10. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-AS236305-78163-PRD | AS236305 - Renovación BANCO UNION | Rafael Galvis | Aprobado |
| CB-NO-EX-NA-78477-PRD | Llave PGP Banco Unión | Cindy Sanchez | Aprobado |
| CB-NO-EX-NA-78482-PDCL | DRP cambio de rol | Cindy Sanchez | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-CRM78496-PRD | CRM36685 DESBLANCEO DE TARJETAS | Deicy Maldonado | Aprobado |
| CB-NO-EX-N/A-78072-PRD | CRM34514 - Validación de cambio de bloqueo de M -- W | Rafael Galvis | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS254401C1-78292-PRD | AS254401C1 MANDATE PARTIAL AUTHORIZATION MASTER | Luisa Morales | Aprobado |
| CB-NO-EX-NA-78491-PRD | Aplicación transacciones WS con tarjeta estado 8 | Keyner Caraballo | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS244905-CRM78490-PRD | CRM8620 Consulta criptografia compra de cartera | Deicy Maldonado | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS244905-CRM78489-PRD | CRM8545 Imposibilidad de editar correctamente el campo \"Descripción Ind. Uno | Deicy Maldonado | Aprobado |