ACTA COMITÉ DE CAMBIOS ORDINARIO No. 1400

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-02-05 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Oficial seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Cesar Mejia | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Cesar Mejia | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Cesar Mejia | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Rodrigo Lopez | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Deicy Maldonado | AS•NET | Líder de desarrollo senior | N/A |
| Wilson Muñoz | AS•NET | Administrador de redes y seguridad | N/A |
| Diana Pataquiva | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-AS2700 -77485-PBCL |
|  | Nombre del cambio: Solicitud Comité de Cambio Normal - AS270001 AS2700 CAMBIO DE APUNTAMIENTO JAR SERVICIO SEI |
|  | Entidad: RBM - Comercios |
|  | Líder solicitante: Cesar Mejia |
| 2 | Cambio: CB-NO-EX- AS259601 -77613-PBCL |
|  | Nombre del cambio: CRM8532 del proyecto AS259601 1304 SEMBRADO PAN VIRTUAL EN CORRESPONSALÍA GRUPO AVAL 1.0 |
|  | Entidad: RBM - Comercios |
|  | Líder solicitante: Cesar Mejia |
| 3 | Cambio: CB-NO-EX-AS2669-77611-PBCL |
|  | Nombre del cambio: Solicitud Comité de Cambio Normal - AS2669 Servicio Web Service - Match PRO ENT2 |
|  | Entidad: RBM - Comercios |
|  | Líder solicitante: Cesar Mejia |
| 4 | Cambio: CB-NO-EX-NA-77600-PBCL |
|  | Nombre del cambio: Envío SW certificación entidad-control consecutivo |
|  | Entidad: BPO RBM Colsubsidio |
|  | Líder solicitante: Rodrigo Lopez |
| 5 | Cambio: CB-NO-EX-AS244903-77655-PBCL |
|  | Nombre del cambio: Ajuste pago mínimo Consulta pago TC Servibanca |
|  | Entidad: BPO Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Deicy Maldonado |
| 6 | Cambio: CB-NO-IN-NA-77706-PRD |
|  | Nombre del cambio: Configuración Local in Policy . Actualización Versión 7.4.11 Firewall Castellana |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Wilson Muñoz |
| 7 | Cambio: CB-NO-IN-AS244905C1-77573-PRD |
|  | Nombre del cambio: Ajuste de excluir las dos líneas de cipher suites en la máquina de Naos. |
|  | Entidad: Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Diana Pataquiva |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-AS2700 -77485-PBCL |  | Solicitud Comité de Cambio Normal - AS270001 AS2700 CAMBIO DE APUNTAMIENTO JAR SERVICIO SEI |  | Cesar Mejia |  |
| CB-NO-EX- AS259601 -77613-PBCL |  | CRM8532 del proyecto AS259601 1304 SEMBRADO PAN VIRTUAL EN CORRESPONSALÍA GRUPO AVAL 1.0 |  | Cesar Mejia |  |
| CB-NO-EX-AS2669-77611-PBCL |  | Solicitud Comité de Cambio Normal - AS2669 Servicio Web Service - Match PRO ENT2 |  | Cesar Mejia |  |
| CB-NO-EX-NA-77600-PBCL |  | Envío SW certificación entidad-control consecutivo |  | Rodrigo Lopez |  |
| CB-NO-EX-AS244903-77655-PBCL |  | Ajuste pago mínimo Consulta pago TC Servibanca |  | Deicy Maldonado |  |
| CB-NO-IN-NA-77706-PRD |  | Configuración Local in Policy . Actualización Versión 7.4.11 Firewall Castellana |  | Wilson Muñoz |  |
| CB-NO-IN-AS244905C1-77573-PRD |  | Ajuste de excluir las dos líneas de cipher suites en la máquina de Naos. |  | Diana Pataquiva |  |
| 1. Cambio 77485 Solicitud Comité de Cambio Normal - AS270001 AS2700 CAMBIO DE APUNTAMIENTO JAR SERVICIO SEI |  |  |  |  |  |
| El cambio correspondiente al CRM77485 fue presentado por César Alejandro Mejía, quien explicó que actualmente las novedades enviadas desde AS400 hacia la base de datos del autorizador Integrity en Redeban Comercios son gestionadas por un jar que toma dicha información y la entrega a un bus expuesto por Redeban; sin embargo, este bus cambió su URL, por lo que fue necesario ajustar el jar para que apunte a la nueva dirección, tratándose únicamente de un cambio de comunicación entre sistemas. César indicó que, una vez aprobado por el Comité, se solicitará el artefacto al área correspondiente para entregarlo al cliente, quien realizará primero las pruebas en su máquina de pruebas antes de pasar a producción. Señaló también que el cambio no requiere rollback, ya que ante cualquier inconveniente se debería revisar el desarrollo, ajustar y presentar nuevamente un cambio formal. En la evaluación indicó que el impacto es bajo, dado que solo afecta este servicio puntual, y que el plan de seguimiento contempla que, si se genera algún CRM, primero intervendrá certificación y, de ser necesario, el equipo técnico. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Cesar Mejia | M | Entrega cliente licenciamiento | JAVA |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 77613 CRM8532 del proyecto AS259601 1304 SEMBRADO PAN VIRTUAL EN CORRESPONSALÍA GRUPO AVAL 1.0 |  |  |  |  |  |
| El cambio corresponde a un CRM del proyecto de asociación de PAN Virtual, cuyo objetivo es asociar este identificador a las terminales para permitir que operen como corresponsales bancarios en el mismo datáfono donde se generan los pagos. César explicó que, dentro del proceso, se crea un tipo de terminal específico para esta funcionalidad y que, según el requerimiento original, cada vez que se produjera un cambio de PAN en un comercio debía generarse una novedad tipo CV, que permite indicar a la entidad que las terminales del comercio quedaron asociadas al nuevo PAN. Sin embargo, el desarrollo anterior solo generaba la novedad para las terminales creadas bajo este proceso especial, lo que constituyó el error, ya que el requerimiento estipulaba que debía enviarse la novedad para todas las terminales asociadas al comercio, sin importar su tipo ni su estado. El cambio realizado en este CRM consiste en ajustar el proceso de generación de novedades para que, ante cualquier cambio de PAN, se genere una novedad CV por cada terminal asociada al comercio, garantizando la actualización completa. Tras la aprobación del Comité, se solicitará la revisión del SAVF y la catalogación a IT; una vez entregados, se enviará el componente al cliente para su instalación en máquina de pruebas. El cambio no requiere rollback, ya que ante cualquier evento se debe revisar, corregir y volver al Comité. El impacto fue calificado como moderado a bajo, dado que el proceso aún no está en producción y todas las validaciones se realizarán primero en ambiente de pruebas del cliente. En el plan de seguimiento, César indicó que, si se presentan eventos una vez instalado en pruebas, certificación atenderá en primera instancia y el equipo técnico intervendrá si es necesario. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Cesar Mejia | M | Entrega cliente licenciamiento | AS400 |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 77611 Solicitud Comité de Cambio Normal - AS2669 Servicio Web Service - Match PRO ENT2 |  |  |  |  |  |
| El cambio correspondiente al CRM 77611 fue presentado por César Alejandro Mejía, quien explicó que este ajuste hace parte del proceso nuevo implementado previamente en el Comité del lunes para el consumo del servicio Match Pro, un servicio en línea expuesto por Mastercard para el intercambio de información de comercios creados desde Redeban Comercios, reemplazando el proceso anterior que funcionaba por Batch y que Mastercard descontinuó. En el entregable 1 se desarrolló la funcionalidad que, ante la creación o modificación de un comercio, realiza el consumo del servicio Match Pro y almacena la información recibida en un archivo para consulta posterior; el cambio actual corresponde al entregable 2, enfocado en la pantalla del front, donde el usuario podrá consultar un comercio y visualizar el histórico completo de consumos realizados al servicio Match Pro. Desde esa pantalla, el usuario podrá seleccionar cualquiera de las referencias listadas para revisar el detalle del consumo. Una vez aprobado por el Comité, se solicitará el SAVF y la catalogación a Java; cuando estos artefactos estén listos, se entregarán al cliente para instalación en su máquina de pruebas. Este cambio no requiere rollback, ya que se trata de un proceso totalmente nuevo que aún no existe en producción; cualquier falla se atendería mediante soporte y posterior revisión. César indicó que el impacto es bajo, pues se trata de funcionalidad nueva sin afectar procesos activos, y que el plan de seguimiento consiste en que, una vez instalado en pruebas del cliente, cualquier CRM será atendido inicialmente por certificación y posteriormente por el equipo técnico si es necesario. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Cesar Mejia | M | Entrega cliente licenciamiento | JAVA |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 77600 Envío SW certificación entidad-control consecutivo |  |  |  |  |  |
| La solicitud se presenta ante el Comité de Cambios debido a un requerimiento de la entidad BPO Colsubsidio asociado al CRM 35881, relacionado con el cargue de movimientos no monetarios por archivo, específicamente en la interfaz 02 para las novedades de altas de crédito. En el proceso actual, el archivo contiene dos tipos de registro: detalle y trailer. En este último, el campo del consecutivo tiene cinco posiciones, pero el sistema utilizaba las dos primeras para identificar el origen del archivo y solo las últimas tres para el consecutivo, lo que generó un número creciente de rechazos debido al aumento del volumen de archivos, pues el consecutivo de tres dígitos resultó insuficiente. Colsubsidio solicitó ajustar el proceso para que el consecutivo utilice las cinco posiciones completas y evitar así los rechazos. El cambio consiste en modificar la estructura para que el sistema maneje correctamente el consecutivo de cinco dígitos en el registro trailer, asegurando la correcta lectura y procesamiento de los archivos enviados. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Rodrigo Lopez | M | Entrega cliente licenciamiento | AS400 |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 5. Cambio 77655 Ajuste pago mínimo Consulta pago TC Servibanca |  |  |  |  |  |
| El cambio presentado corresponde a un ajuste en la modernización del archivo de refresco, debido a que la personalización implementada para los pagos de Servibanca en la que se envía el pago mínimo y el pago total generó una afectación en el refresco hacia el autorizador. Luz Deicy explicó que el ajuste consiste en corregir la entrega del valor de pago mínimo tanto en el componente de tarjeta de crédito como en la recepción por parte del autorizador, garantizando que estos valores sean considerados correctamente por los pagos procesados a través de Servibanca. El plan de trabajo incluye realizar el backup de los objetos según la orden de proceso, ejecutar el paso a Naos, desactivar temporalmente el enlace de Servibanca para instalar el componente en el autorizador, restaurar la orden y verificar nuevamente la funcionalidad. Indicó también que existe plan de rollback, el cual implica desactivar nuevamente el enlace y reinstalar el componente anterior, validando la correcta recepción de transacciones. El impacto del cambio se clasificó como moderado, con riesgo moderado e impacto final bajo. Como plan de seguimiento, Deicy explicó que se verificará en el sistema de modernización BAC que los pagos de Servibanca reciban correctamente los nuevos valores de pago mínimo y pago total en el refresco. Tras su presentación, Ana María confirmó que la documentación estaba completa y que el cambio estaba programado para ejecutarse el mismo día a las 8:00 a. m.; los miembros del comité aprobaron el cambio, aunque Rodrigo consultó la hora exacta del paso antes de otorgar su aprobación. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 5.1 | Solicitante | Deicy Maldonado | M | 5/02/2026 | AS400 |
| 5.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 6. Cambio 77706 Configuración Local in Policy . Actualización Versión 7.4.11 Firewall Castellana |  |  |  |  |  |
| El cambio correspondiente al CRM 7776 fue presentado por Wilson Muñoz, quien explicó que la solicitud busca reimplementar configuraciones del Local In Policy del firewall Fortinet, con el fin de reforzar parámetros de seguridad externos y evitar intentos de ataque o accesos indebidos, permitiendo únicamente conexiones desde la VPN y desde IP autorizadas. Durante la sesión, Rodrigo López preguntó si la configuración afectaba la red interna o la red transaccional, a lo cual Wilson respondió que el ajuste aplica únicamente para la protección externa y no impacta ningún componente interno. Rodrigo también pidió aclarar hacia quién se presentaría la eventual indisponibilidad de 5 a 10 minutos mencionada, y Wilson precisó que esta se refiere únicamente al reinicio del firewall en Castellana, lo que podría generar desconexión temporal en usuarios conectados mediante FortiClient. Posteriormente, Julieth Gómez consultó qué garantía existía de que esta actualización no generara nuevamente afectaciones, recordando que una actualización anterior había dejado configuraciones inestables; Wilson explicó que, por este motivo, el primer paso es realizar la actualización a una versión estable recomendada por el fabricante Fortinet, la cual corrige errores de framework, y solo después se cargará el script de parametrización para evitar pérdida de configuración. Ante la inquietud adicional de Julieth sobre si la actualización podía abrir nuevas brechas, Wilson afirmó que la versión fue validada y no representa ese riesgo. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 6.1 | Solicitante | Wilson Muñoz | M | 9/02/2026 | Redes IT |
| 6.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 7. Cambio 77573 Ajuste de excluir las dos líneas de cipher suites en la máquina de Naos. |  |  |  |  |  |
| El cambio presentado corresponde a un CRM derivado de un hallazgo identificado por el equipo de certificación en el proyecto Gestor de Identidades, donde, durante las pruebas en el ambiente T, se detectó un bloqueo del servicio por consumos simultáneos. Ante esto, el equipo de Capa Media, junto con Ingeniería y Arquitectura, realizó el diagnóstico y concluyó que el origen del bloqueo era una capa de seguridad configurada en la instancia del servicio web. Para validar esta hipótesis, dicha capa fue retirada temporalmente en T, comprobando que al hacerlo el servicio fluía correctamente incluso con múltiples consumos concurrentes. Durante la presentación, Diana explicó el origen del hallazgo y Ismary detalló que la capa retirada correspondía a dos cypher suites incluyendo un algoritmo DH Diffie-Hellman que generaban conflicto y no eran utilizados por la aplicación, aclarando que el servidor mantiene otras líneas seguras como RSA, AES256/128 GCM y SHA 384/256, por lo que el retiro no deja expuesta la instancia; sin embargo, recomendó realizar un escaneo de seguridad posterior para confirmar ausencia de vulnerabilidades. El plan de trabajo definido contempla bajar la instancia donde opera Gestor de Identidades, tomar backup, aplicar el software con la eliminación de las líneas de seguridad, subir nuevamente la instancia y validar el servicio; el rollback implica repetir estos pasos restaurando el backup inicial en caso de anomalías, dado que la ejecución será en el ambiente NAOS. La evaluación del impacto, riesgo y rollback fue clasificada como moderada, dado que el cambio se realiza directamente sobre el servidor de aplicaciones, aunque previamente se comprobó su correcto funcionamiento en ambiente T. Como plan de seguimiento, se acordó que, una vez operativo, el área de seguridad deberá ejecutar un análisis de vulnerabilidades (ethical hacking) sobre este servicio y compartir el resultado para garantizar que la remoción de la capa conflictiva no introduzca riesgos adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 7.1 | Solicitante | Diana Pataquiva | M | 9/02/2026 | Capa Media |
| 7.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 8. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-AS2700 -77485-PBCL | Solicitud Comité de Cambio Normal - AS270001 AS2700 CAMBIO DE APUNTAMIENTO JAR SERVICIO SEI | Cesar Mejia | Aprobado |
| CB-NO-EX- AS259601 -77613-PBCL | CRM8532 del proyecto AS259601 1304 SEMBRADO PAN VIRTUAL EN CORRESPONSALÍA GRUPO AVAL 1.0 | Cesar Mejia | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS2669-77611-PBCL | Solicitud Comité de Cambio Normal - AS2669 Servicio Web Service - Match PRO ENT2 | Cesar Mejia | Aprobado |
| CB-NO-EX-NA-77600-PBCL | Envío SW certificación entidad-control consecutivo | Rodrigo Lopez | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS244903-77655-PBCL | Ajuste pago mínimo Consulta pago TC Servibanca | Deicy Maldonado | Aprobado |
| CB-NO-IN-NA-77706-PRD | Configuración Local in Policy . Actualización Versión 7.4.11 Firewall Castellana | Wilson Muñoz | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS244905C1-77573-PRD | Ajuste de excluir las dos líneas de cipher suites en la máquina de Naos. | Diana Pataquiva | Aprobado |