ACTA COMITÉ DE CAMBIOS EMERGENTE Y AJUSTE EN AMBIENTE PRODUCTIVO No. 1427

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-03-04 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Judy Barrera |  | Líder de operaciones |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Judy Barrera | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Karen Cely | AS•NET | Analista de certificación | N/A |
| Jose Gregorio Hernandez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-EX-AS250201-78207-PRD |
|  | Nombre del cambio: Acceso RBM Producción |
|  | Entidad: BPO RBM Colsubsidio |
|  | Líder solicitante: Karen Cely |
| 2 | Cambio: CB-EM-EX-AS249401 -78625-PDCL |
|  | Nombre del cambio: CRM36578 - No se ha recibido archivos de interfaces contables |
|  | Entidad: BPO Claro |
|  | Líder solicitante: Jose Gregorio Hernandez |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-EX-AS250201-78207-PRD |  | Acceso RBM Producción |  | Karen Cely |  |
| CB-EM-EX-AS249401 -78625-PDCL |  | CRM36578 - No se ha recibido archivos de interfaces contables |  | Jose Gregorio Hernandez |  |
| 1. Cambio 78207 Acceso RBM Producción |  |  |  |  |  |
| La solicitud se radica con el objetivo de solicitar el acceso correspondiente a la IP de RBM Colsubsidio, con el fin de atender al CRM de servicio a cliente 37254 Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Karen Cely | M | 2026-03-03 00:00:00 | AS400 |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 78625 CRM36578 - No se ha recibido archivos de interfaces contables |  |  |  |  |  |
| Se presenta al comité de cambios el CRM 78625, correspondiente a un ajuste que debe desplegarse en ambiente productivo como parte del proceso de estabilización para el cliente Claro. Se trata de un único componente, con impacto moderado, bajo riesgo y un impacto de rollback también moderado. El plan contempla realizar el día 03 de Marzo, alrededor de las 5:30 p.m., el respaldo, el paso del software a producción, la validación del despliegue en AS400 y la prueba de continuidad de servicios. En caso de ser necesario, se ejecutará el rollback mediante la restauración del backup y la revisión de los componentes revertidos. El seguimiento se efectuará entre las 5:30 p.m. y las 6:00 p.m., monitoreando los servicios y el despliegue del componente solicitado. Ante las siguientes preguntas: ¿Cuál es la afectación en producción critica qué está deteriorando el servicio? José Gregorio indica que la afectación en la malla es la generación en el proceso facturación para el nuevo producto creado dado que esta presentando inconvenientes. ¿Por qué no se radico y presento por los tiempos establecidos en el procedimiento de gestión de cambios, y porque no se puede esperar a estos? Se explica que no se presenta en comité normal, debido a la afectación de la malla productiva y de no pasar el ajuste los créditos a facturar se generarían de forma errada afectando al cliente. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Judy Barrera, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Jose Gregorio Hernandez | M | 2026-03-03 00:00:00 | AS400 |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 3. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-EX-AS250201-78207-PRD | Acceso RBM Producción | Karen Cely | Aprobado |
| CB-EM-EX-AS249401 -78625-PDCL | CRM36578 - No se ha recibido archivos de interfaces contables | Jose Gregorio Hernandez | Aprobado |