ACTA COMITÉ DE CAMBIOS ORDINARIO No. 1397

| Nombre Reunión | Comité de cambios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | WhatsApp |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2026-02-04 | Hora Inicio |  | 10:00 am | Hora Final |  | 5:00 pm |
| Entidad(es) | AS•NET |  |  |  |  |  |  |
| Organizador | Ayda Castro |  | Oficial seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
| Redactada por | Oscar Gonzalez |  | Practicante de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
| Distribuir a | Diana Ospina |  | Líder servicio al cliente |  |  | AS•NET |  |
|  | Alberto Arango |  | Gerente de infraestructura tecnológica |  |  | AS•NET |  |
|  | Julieth Gómez |  | Líder de certificación |  |  | AS•NET |  |
|  | Elkin Gómez |  | Gerente de medios de pago |  |  | AS•NET |  |
|  | Ayda Castro |  | Gerente seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Erika Pulido |  | Coordinador de seguridad de la información |  |  | AS•NET |  |
|  | Alejandro Martínez |  | Ingeniero de proyectos |  |  | AS•NET |  |
|  | Rodrigo López |  | Líder de proyectos |  |  | AS•NET |  |

| Participantes | Área/Entidad | Cargo | Correo / Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ana Torres | AS•NET | Analista junior de seguridad de la información | N/A |
| Julieth Gómez | AS•NET | Líder de certificación | N/A |
| Ayda Castro | AS•NET | Gerente seguridad de la información | N/A |
| Rodrigo López | AS•NET | Líder de proyectos | N/A |
| Elkin Gómez | AS•NET | Gerente de medios de pago | N/A |
| Alberto Arango | AS•NET | Gerente de infraestructura tecnológica | N/A |
| Alejandro Martínez | AS•NET | Ingeniero de proyectos | N/A |
| Ilay Acosta | AS•NET | Administrador de plataforma | N/A |
| Cesar Mejia | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Deicy Maldonado | AS•NET | Líder de desarrollo senior | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Yeison Arcos | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Sebastian Osorio | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Cindy Sanchez | AS•NET | Líder de relacionamiento estratégico | N/A |
| Sebastian Osorio | AS•NET | Líder técnico | N/A |
| Luisa Morales | AS•NET | Líder técnico | N/A |

| Temas a tratar: |  |
| --- | --- |
| 1 | Cambio: CB-NO-IN-VOIT1200-77447-PRB |
|  | Nombre del cambio: Desincorporación de servidores |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Ilay Acosta |
| 2 | Cambio: CB-NO-EX-AS2669-77482-PBCL |
|  | Nombre del cambio: Solicitud Comité de Cambio Normal - AS2669 Servicio Web Service - Match PRO ENT1 |
|  | Entidad: RBM - Comercios |
|  | Líder solicitante: Cesar Mejia |
| 3 | Cambio: CB-NO-IN-AS262901-77470-PRD |
|  | Nombre del cambio: AS2629 MANDATE ZVAV |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 4 | Cambio: CB-NO-IN-AS246902-77425-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS246902 - Mejora de pagos en línea |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 5 | Cambio: CB-NO-IN-AS244901 -CRM77459-PRD |
|  | Nombre del cambio: AS244901 IMPLEMENTACIÓN MODERNIZACIÓN BAC |
|  | Entidad: BPO Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Deicy Maldonado |
| 6 | Cambio: CB-NO-EX-AS247501-77479-PRD |
|  | Nombre del cambio: NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES |
|  | Entidad: BPO Banco Unión |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 7 | Cambio: CB-NO-EX-AS265001-77478-PRD |
|  | Nombre del cambio: AJUSTE PARAMETRIZACIÓN CVV |
|  | Entidad: BPO Banco Mundo Mujer |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 8 | Cambio: CB-NO-IN-AS269001-77476-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS2690 OPTIMIZACIÓN: USO DE PUERTOS DE COMUNICACIONES |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 9 | Cambio: CB-NO-IN-AS260001 -77475-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS260001 MANDATE ANUNCIOS 7411 - 6022 - 7102 - 6568 |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 10 | Cambio: CB-NO-IN-N/A-77471-PDCL |
|  | Nombre del cambio: CRM35075 - Lectura de la tabla AUPGM no correcta |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 11 | Cambio: CB-NO-IN-AS245201-77477-PDCL |
|  | Nombre del cambio: AS245201 MANDATE 1.2- 3.9-3.11 OCT - AFT |
|  | Entidad: AS•NET |
|  | Líder solicitante: Yeison Arcos |
| 12 | Cambio: CB-NO-EX-AS244905-77564-PRD |
|  | Nombre del cambio: Faltantes Modernización BAC |
|  | Entidad: BPO Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Sebastian Osorio |
| 13 | Cambio: CB-NO-EX-NA-CRM 77538-PDCL |
|  | Nombre del cambio: Cambio certificado *.coltefinanciera.com.co |
|  | Entidad: BPO ASNET Coltefinanciera |
|  | Líder solicitante: Cindy Sanchez |
| 14 | Cambio: CB-NO-EX-AS244905-77555-PRD |
|  | Nombre del cambio: Faltantes Modernización BAC |
|  | Entidad: BPO Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Sebastian Osorio |
| 15 | Cambio: CB-NO-EX-AS244905-77524-PRD |
|  | Nombre del cambio: Ajuste del proceso de generación de consignaciones |
|  | Entidad: BPO Banco Agrario |
|  | Líder solicitante: Luisa Morales |

DESARROLLO DE LOS TEMAS, DECISIONES Y COMPROMISOS

| Cambios Analizados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los cambios en estado aprobados son: |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE SOLICITUD |  | NOMBRE DEL CAMBIO |  | SOLICITANTE |  |
| CB-NO-IN-VOIT1200-77447-PRB |  | Desincorporación de servidores |  | Ilay Acosta |  |
| CB-NO-EX-AS2669-77482-PBCL |  | Solicitud Comité de Cambio Normal - AS2669 Servicio Web Service - Match PRO ENT1 |  | Cesar Mejia |  |
| CB-NO-IN-AS262901-77470-PRD |  | AS2629 MANDATE ZVAV |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-IN-AS246902-77425-PDCL |  | AS246902 - Mejora de pagos en línea |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-IN-AS244901 -CRM77459-PRD |  | AS244901 IMPLEMENTACIÓN MODERNIZACIÓN BAC |  | Deicy Maldonado |  |
| CB-NO-EX-AS247501-77479-PRD |  | NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-EX-AS265001-77478-PRD |  | AJUSTE PARAMETRIZACIÓN CVV |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-IN-AS269001-77476-PDCL |  | AS2690 OPTIMIZACIÓN: USO DE PUERTOS DE COMUNICACIONES |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-IN-AS260001 -77475-PDCL |  | AS260001 MANDATE ANUNCIOS 7411 - 6022 - 7102 - 6568 |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-IN-N/A-77471-PDCL |  | CRM35075 - Lectura de la tabla AUPGM no correcta |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-IN-AS245201-77477-PDCL |  | AS245201 MANDATE 1.2- 3.9-3.11 OCT - AFT |  | Yeison Arcos |  |
| CB-NO-EX-AS244905-77564-PRD |  | Faltantes Modernización BAC |  | Sebastian Osorio |  |
| CB-NO-EX-NA-CRM 77538-PDCL |  | Cambio certificado *.coltefinanciera.com.co |  | Cindy Sanchez |  |
| CB-NO-EX-AS244905-77555-PRD |  | Faltantes Modernización BAC |  | Sebastian Osorio |  |
| CB-NO-EX-AS244905-77524-PRD |  | Ajuste del proceso de generación de consignaciones |  | Luisa Morales |  |
| 1. Cambio 77447 Desincorporación de servidores |  |  |  |  |  |
| La solicitud presentada corresponde a la eliminación de dos servidores del ambiente corporativo de QA en la sede de Castellana, los cuales ya no se encuentran en uso y cuyo desmonte permitirá recuperar recursos para reasignarlos a máquinas que los requieran. Durante la exposición, se explicó que uno de los servidores funcionaba previamente como WSUS, encargado de gestionar y filtrar las actualizaciones de equipos y servidores, proceso que ahora se realiza directamente desde Microsoft, mientras que el segundo servidor alojaba una aplicación DLP utilizada por el área del ingeniero Raúl, la cual dejó de utilizarse. El plan de trabajo contempla el apagado de ambos servidores, la realización de un backup preventivo y posteriormente su eliminación, con la posibilidad de restaurar la última copia en caso de ser necesario. Se indicó que el impacto es bajo debido a que los servidores no soportan procesos operativos ni servicios productivos, y no afectan la operación interna de los ingenieros, analistas o áreas de certificación. Durante la sesión, se confirmó que el cambio aplica únicamente al ambiente de Castellana y que no existe afectación sobre producción ni sobre los ambientes de Redeban. El comité verificó que la documentación está completa y validó que la ejecución está programada para el 4 de febrero a las 10:00 a. m., tratándose únicamente del apagado y posterior desinstalación de los servidores. Tras resolver inquietudes sobre alcances, impacto y cantidad de servidores involucrados, los miembros del comité confirmaron su aprobación y el cambio quedó autorizado para su ejecución en la fecha establecida. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 1.1 | Solicitante | Ilay Acosta | M | 4/02/2026 | Servidores IT |
| 1.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 2. Cambio 77482 Solicitud Comité de Cambio Normal - AS2669 Servicio Web Service - Match PRO ENT1 |  |  |  |  |  |
| El cambio consiste en la implementación de un nuevo proceso para el módulo de comercios con Redeban, debido a que Mastercard apagó el servicio Batch usado para intercambiar información de comercios. Para reemplazarlo, se desarrolló un jar que enviará automáticamente las novedades de creación o modificación de comercios hacia un bus de Redeban, el cual gestionará la comunicación con Mastercard y devolverá la respuesta, que será almacenada en AS/400 para consulta posterior. También se creó un trigger en AS/400 para detectar estas novedades y enviarlas al jar. Al ser un proceso completamente nuevo, no requiere rollback y el impacto es bajo. Tras la aprobación del comité, los artefactos se entregarán al cliente, quien realizará la instalación en su máquina de pruebas, y cualquier CRM que surja será atendido por certificación y soporte técnico si es necesario. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 2.1 | Solicitante | Cesar Mejia | M | Entrega cliente licenciamiento | AS400 - JAVA |
| 2.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 3. Cambio 77470 AS2629 MANDATE ZVAV |  |  |  |  |  |
| El cambio corresponde a un mandate de la franquicia Visa, mediante el cual, según la documentación técnica suministrada por la marca, se debe crear una nueva transacción de consulta de cuenta que utilizará el código de procesamiento 33. La fábrica de software realizó toda la configuración necesaria para habilitar este nuevo flujo transaccional, asegurando su enrutamiento desde el switch BASE24 pasivo hacia el autorizador, con respuestas equivalentes a las ya manejadas por el sistema en la transacción de consulta existente para Visa, cuyo tipo inicia con 8900. El cambio cuenta con documentación completa y está programado para ejecutarse el 24 de febrero, y durante la sesión se aclaró que la configuración en producción será realizada durante el día y requerirá reinicio del sistema, pues este no soporta actualización de parámetros en memoria. A solicitud del comité, se acordó realizar una sesión de revisión previa el mismo día para validar los parámetros configurados como control dual, y coordinar sesiones de capacitación operativa para el personal que atiende en primera línea, incluyendo representantes de Operaciones, Mesa de Control y el equipo encargado de CRM. Se destacó que la criticidad del cambio es baja, el rollback es moderado y el impacto también es bajo. Tras resolver inquietudes sobre la ejecución, validaciones en producción y personal involucrado, los miembros del comité aprobaron el cambio para su implementación en la fecha indicada. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 3.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 24/02/2026 | AS400 |
| 3.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 4. Cambio 77425 AS246902 - Mejora de pagos en línea |  |  |  |  |  |
| En el proyecto de mejora de pagos en línea se presentó una nueva funcionalidad orientada a gestionar temporalmente las transacciones que tarjeta de crédito no puede responder cuando se encuentra en estado de cierre. Actualmente, estas operaciones quedan pendientes y solo se aplican al día siguiente. Con la mejora, dichas transacciones se almacenarán temporalmente y serán aplicadas automáticamente durante el inicio de día, tanto en tarjeta de crédito como en el autorizador, permitiendo la disponibilidad inmediata del saldo. La implementación se realizará en dos fases. La primera, programada para el 23 de febrero, contempla el paso de los objetos utilitarios y los ajustes asociados al control del estado de cierre, los cuales se ejecutarán en horario diurno para monitorear su comportamiento en los cierres nocturnos. El resto de los componentes será migrado en la ventana de mantenimiento. Como prerrequisito, el equipo de operaciones deberá validar y actualizar la librería de crédito requerida por los módulos del autorizador. Durante la sesión se confirmó que se contará con monitoreo tanto en la fase diurna como en los cierres nocturnos, dada la sensibilidad del proceso y antecedentes de duplicidades. También se precisó que la actualización del web service transaccional se efectuará en horario nocturno. Adicionalmente, se revisará la posible relación entre esta mejora y un proyecto de innovación sobre pagos en línea en cierre, a fin de validar su alcance. El cambio cuenta con la documentación completa y con pruebas de vulnerabilidad, y está programado para el 23 de febrero a las 10:00 a. m. Tras su evaluación, el Comité aprobó la implementación sin observaciones adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 4.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 24/02/2026 | AS400 |
| 4.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 5. Cambio 77459 AS244901 IMPLEMENTACIÓN MODERNIZACIÓN BAC |  |  |  |  |  |
| El cambio correspondiente al CRM 77459 está relacionado con el proyecto de modernización del Banco Agrario y busca corregir un comportamiento inconsistente identificado en el proceso personalizado de enrolamiento para tarjetas empresariales, donde el sistema estaba obligando a diligenciar campos que no aplican para este tipo de tarjeta. Para resolverlo, el ingeniero responsable realizó un ajuste en el proceso a fin de que dichos campos dejen de ser obligatorios. El plan de trabajo contempla solicitar la creación del backup conforme a la orden de proceso, restaurar el ambiente en la máquina de PCI e instalar y verificar el componente actualizado; en caso de un evento anómalo, el rollback consistirá en restaurar el backup previo y validar que el componente retorne a su estado original. El impacto y el riesgo del cambio se consideran bajos, mientras que el impacto del rollback se clasifica como moderado. Como parte del plan de seguimiento, se efectuarán enrolamientos de tarjetas empresariales para confirmar que los campos corregidos no se presenten como mandatorios. El comité validó que el cambio cuenta con documentación completa, análisis y revisión de vulnerabilidades y confirmó su ejecución para el día de hoy a las 11:00 p. m., con una duración estimada de una hora, aprobándolo sin observaciones adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 5.1 | Solicitante | Deicy Maldonado | M | 2/02/2026 | AS400 |
| 5.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 6. Cambio 77479 NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES |  |  |  |  |  |
| El tercer cambio corresponde al CRM 77479, el cual consiste en actualizar el componente del proyecto Notificador asociado a Banco Unión. Este banco solicitó que las plantillas de notificación discriminen si una transacción corresponde a una operación “presente” o “no presente”. La funcionalidad aplica únicamente cuando existe una parametrización configurada; de lo contrario, el sistema continuará enviando las notificaciones con el formato actual, sin afectar a las demás entidades. El objetivo es dejar la funcionalidad preparada en el sistema, de modo que, cuando Banco Unión solicite su activación, solo sea necesario configurar las plantillas específicas para este cliente. El cambio se ejecutará durante la ventana de mantenimiento y el monitoreo consistirá en validar que el archivo de notificaciones AONLG mantengan su funcionamiento habitual, verificando que las transacciones de cada cliente continúen siendo reportadas correctamente al notificador. La mejora aplica exclusivamente a transacciones de compra en modalidad presente y no presente; sin configuraciones adicionales que no serán migradas en esta entrega, el ajuste será completamente transparente para las demás entidades. Se confirmó que se realizaron pruebas de regresión con otros clientes para garantizar que no se generen afectaciones. El cambio cuenta con documentación completa y con análisis técnico sin vulnerabilidades, y está programado para ejecutarse el 24 de febrero a partir de la medianoche. Los miembros del Comité aprobaron la solicitud sin observaciones adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 6.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 24/02/2026 | AS400 |
| 6.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 7. Cambio 77478 AJUSTE PARAMETRIZACIÓN CVV |  |  |  |  |  |
| El cambio correspondiente al CRM 77478 hace parte de un proyecto solicitado por Banco Mundo Mujer, cuyo objetivo es permitir que la entidad pueda parametrizar y controlar límites específicos para determinadas transacciones de compra. Para ello, se implementará un mantenimiento web donde el cliente podrá definir el valor del límite, y los programas del autorizador leerán esta configuración para validar si las transacciones cumplen o no con dicho parámetro, evitando rechazos indebidos cuando se encuentren dentro del rango establecido. Aunque los programas son base, el autorizador permite configurar qué rutinas aplica cada entidad; por lo tanto, esta funcionalidad solo será activada para Banco Mundo Mujer, sin generar impacto en otras instituciones que no configuren la opción. La activación se realizará mediante plantillas, las cuales se pasarán inicialmente apagadas, lo que garantiza que ninguna otra entidad resulte afectada. El plan de trabajo contempla su ejecución dentro de la ventana de mantenimiento e incluye un reinicio tanto de la capa 400 como de la capa media. En cuanto a la evaluación del impacto, se considera bajo, dado que aunque la funcionalidad no modifica procesos de seguridad ni validaciones asociadas a CVV. La activación del control dependerá del contenido de ciertas transacciones, específicamente aquellas con valores del tipo “XXX”, que corresponden a pagos recurrentes (por ejemplo, suscripciones a gimnasios o membresías). Actualmente, el autorizador ya interpreta este tipo de transacciones sin validar criptografía, por lo que el comportamiento es coherente con lo que el sistema procesa hoy en día. El cambio cuenta con la documentación completa, análisis funcional y técnico, y reporta ausencia de vulnerabilidades. Su ejecución está programada para el 24 de febrero, dentro de la ventana correspondiente. Tras su presentación, los miembros del Comité aprobaron el cambio sin observaciones adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 7.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 24/02/2026 | AS400 |
| 7.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 8. Cambio 77476 AS2690 OPTIMIZACIÓN: USO DE PUERTOS DE COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |
| El cambio CRM 77476 corresponde a un proyecto de optimización de puertos cuyo objetivo es automatizar la recuperación de sesiones de conexión con las redes externas (Credibanco, Mastercard Redeban, entre otras). Actualmente, algunas entidades reportan caídas en la conexión y, cuando esto ocurre, el equipo operativo debe realizar manualmente el diagnóstico, identificar los puertos afectados y reiniciar la sesión para restablecer el flujo de transacciones administrativas. La mejora propuesta busca que este proceso sea gestionado automáticamente por el sistema. La funcionalidad implementará un mecanismo que monitorea los tiempos de respuesta de la sesión y, si detecta un destiempo o una pérdida de comunicación, cerrará la conexión y generará una nueva sesión de manera automática. Esto reemplaza la tarea manual que hoy realiza el operador y permitirá una recuperación más ágil y consistente. El comportamiento será configurable, pudiendo habilitarse o deshabilitarse según cada entidad. Para la primera etapa, se ejecutará como piloto en Ban100, entidad que solicitó controles adicionales y donde se coordinará la parametrización inicial. Posteriormente podrá habilitarse en otras instituciones mediante la actualización de parámetros en memoria, sin requerir ventana de mantenimiento. En cuanto al monitoreo, se indicó que el sistema ya cuenta con registros (logs) que documentan reinicios, pérdidas de comunicación y número de reintentos de conexión. La nueva funcionalidad también registrará estos eventos, manteniendo trazabilidad para el seguimiento operativo. El comportamiento será transparente para operaciones, dado que los mismos indicadores que hoy alertan la caída (por ejemplo, ausencia de transacciones administrativas tipo 800) seguirán aplicando. El cambio cuenta con documentación completa, análisis funcional y técnico, y no presenta vulnerabilidades. Su ejecución está programada para el 23 de febrero a las 12:00 a. m. Tras su presentación, el Comité aprobó el cambio sin observaciones adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 8.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 24/02/2026 | AS400 |
| 8.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 9. Cambio 77475 AS260001 MANDATE ANUNCIOS 7411 - 6022 - 7102 - 6568 |  |  |  |  |  |
| El cambio corresponde a un mandate que agrupa tres requerimientos, de los cuales solo uno implica una evaluación paramétrica para el cliente: la administración de países no permitidos. Este mandate aplica exclusivamente para entidades que operan con franquicia Mastercard. La mejora consiste en desplegar un nuevo formato de captura en el portal web, donde cada entidad podrá configurar los países en los cuales se permitirá o restringirá la validación de transacciones asociadas a tokens. Con base en esa configuración, el autorizador verificará los parámetros y determinará si la transacción debe ser aprobada o rechazada. En cuanto al plan de trabajo, debido a las limitaciones de despliegue en capa media (que solo admite uno o dos pasos por día), la implementación se dividirá en dos etapas. La primera iniciará el 17 de febrero, migrando los componentes de capa media. Aunque estos componentes quedarán instalados, la funcionalidad no será visible en el portal hasta que las entidades ejecuten el instructivo correspondiente. La segunda etapa se llevará a cabo el 24 de febrero en la madrugada, momento en el cual se migrarán los componentes de la capa 400. El impacto del cambio se considera moderado, dado que se modificará el comportamiento del portal web para las tres entidades Mastercard y se agregarán nuevas opciones de mantenimiento. Por esta razón, el despliegue se realizará de forma controlada y en fechas separadas, permitiendo validar el comportamiento antes de extenderlo al resto. Entre el 17 y el 20 de febrero se verificará que no haya afectaciones sobre el portal web y, a partir del 23, se confirmará que los tokens informativos recibidos no generen procesamiento alguno mientras no se activen las validaciones en cada entidad. Durante la sesión se aclaró que ninguna entidad tiene actualmente habilitados los tokens asociados a este mandate. Una vez desplegado el cambio, cada banco deberá solicitar las ventanas de certificación con la red para habilitarlos. Solo después de certificarlos, se procederá a activar la funcionalidad mediante configuración en el portal web y ajustes mínimos en los parámetros del autorizador. Si una entidad no habilita la funcionalidad, no se generará rechazo ni afectación alguna: el sistema simplemente devolverá los tokens que lleguen, manteniendo el comportamiento actual. El cambio cuenta con documentación completa, análisis técnico, funcional y evaluación sin vulnerabilidades, y está programado para iniciar el 17 de febrero a las 7:00 a. m. Los miembros del Comité aprobaron la solicitud sin observaciones adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 9.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 17/02/2026 | AS400 |
| 9.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 10. Cambio 77471 CRM35075 - Lectura de la tabla AUPGM no correcta |  |  |  |  |  |
| El cambio corresponde a un ajuste técnico en el autorizador, relacionado con la lectura de la tabla AUPGM que define qué programas están activos o inactivos. Se identificó que el sistema dejaba de cargar programas en memoria al encontrar el primer registro inactivo, impidiendo que se habilitaran correctamente los mandates posteriores. La mejora garantiza que el autorizador recorra toda la tabla y cargue únicamente los programas activos, sin importar el orden, corrigiendo así una deuda técnica. No requiere parametrización adicional; solo implica el paso del objeto y el reinicio de la capa 400. Las pruebas se realizaron activando y desactivando programas y cargando parámetros en memoria para validar el comportamiento. Aunque el impacto funcional es bajo, se resaltó que es un componente base y transversal para todos los clientes, por lo que la estabilidad del proceso es clave. El cambio cuenta con documentación completa y análisis sin vulnerabilidades, y está programado para el 24 de febrero. Fue aprobado por el Comité sin observaciones adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 10.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 24/02/2026 | AS400 |
| 10.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 11. Cambio 77477 AS245201 MANDATE 1.2- 3.9-3.11 OCT - AFT |  |  |  |  |  |
| El cambio corresponde al despliegue de un mandate OCT AFT ANI, que incluye programas de validación tanto del autorizador como del módulo de crédito. En este último se requiere consultar información en base de datos para ejecutar las validaciones específicas del mandate. El despliegue se realizará durante la ventana de mantenimiento, verificando que las transacciones actuales particularmente las operaciones tipo OCT AFT no se vean afectadas. El impacto se clasifica como moderado, debido a que se modifican módulos transaccionales ya operativos para incorporar una validación adicional, aunque la funcionalidad permanecerá inactiva hasta que sea certificada con la red. Por esta razón, el monitoreo se centrará en asegurar que las transacciones vigentes continúen fluyendo sin activar la nueva lógica. Ninguna entidad tiene aún este mandate certificado, por lo que se desplegará apagado y solo se activará una vez cada institución complete su respectiva certificación externa. El cambio cuenta con documentación completa, análisis sin vulnerabilidades y está programado para ejecución el 24 de febrero. El Comité aprobó la solicitud sin observaciones adicionales. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 11.1 | Solicitante | Yeison Arcos | M | 23/02/2026 | AS400 |
| 11.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 12. Cambio 77564 Faltantes Modernización BAC |  |  |  |  |  |
| El cambio corresponde a un ajuste de software dentro del CRM de proyectos asociado al proyecto 2449 de faltantes de modernización del Banco Agrario, específicamente para corregir el error identificado en el CRM 8433, donde la plataforma web no permitía editar capturas no monetarias. La solución implementada consistió en modificar el componente de software responsable de estas operaciones, habilitando la edición de cualquier captura no monetaria, incluyendo cambios de número o afinidad. La ejecución del cambio está programada para el día siguiente a las 6:00 p. m., e implica bajar la instancia, desplegar el nuevo artefacto, realizar el reinicio correspondiente y validar que la aplicación quede activa y operativa, procedimiento que será realizado por el equipo de Capa Media con acompañamiento de un ingeniero responsable del despliegue. Se indicó que el impacto es bajo, ya que se trata de una implementación previamente probada con la entidad, y aunque se ejecuta en producción, no representa riesgo significativo; el seguimiento consistirá en monitorear al día siguiente el comportamiento de la plataforma. Durante la sesión se aclaró que este ajuste corresponde exclusivamente al CRM del proyecto y que los faltantes de modernización ya fueron entregados, quedando únicamente pendientes algunos CRM propios del repositorio de proyectos. También se confirmó que la implementación se realizará inicialmente en el ambiente NAOS antes de ser replicada a Nimbus, conforme a lo requerido por otras áreas. Tras validar que la documentación estaba completa, incluyendo análisis de vulnerabilidad, y verificar duración estimada de una hora, los miembros del comité aprobaron el cambio para su ejecución en la fecha establecida. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 12.1 | Solicitante | Sebastian Osorio | M | 3/02/2026 | JAVA |
| 12.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 13. Cambio 77538 Cambio certificado *.coltefinanciera.com.co |  |  |  |  |  |
| El cambio presentado corresponde a la actualización del certificado del componente de notificación por correo de COLTE Financiera, cuyo vencimiento está previsto para el 12 de febrero y cuyo archivo ya fue suministrado por el cliente, programándose su ejecución para el 5 de febrero a las 10:00 p. m., con una duración estimada de una hora y con el acompañamiento de los equipos de Capa Media y Java. Durante la exposición, se aclaró que el cambio no pertenece a la web sino específicamente al notificador, y se destacó que el principal riesgo asociado es que, de no realizarse la actualización, el ingreso a la web podría verse afectado debido a la dependencia con el módulo de notificación. En la reunión, el área de IT informó que, pese a las validaciones realizadas junto con el ingeniero John Blanco y los equipos de Java y Capa Media, no se ha logrado identificar el punto exacto donde debe aplicarse el cambio, ya que el notificador no cuenta con un archivo de configuración habitual para la ruta del certificado, existiendo únicamente un ejecutable y sus correspondientes logs; por ello, se encuentra pendiente la confirmación del cliente para localizar la ubicación precisa. Una vez aclarado lo anterior, los miembros del Comité confirmaron que el cambio cuenta con solicitud formal y aprobación del líder responsable, y tras validar la información y no presentar observaciones adicionales, el cambio fue aprobado para su ejecución en la fecha establecida. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 13.1 | Solicitante | Cindy Sanchez | M | 5/02/2026 | Capa media |
| 13.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 14. Cambio 77555 Faltantes Modernización BAC |  |  |  |  |  |
| El segundo cambio presentado por Sebastián corresponde al CRM 77555, asociado al proyecto 2449 de faltantes de modernización del Banco Agrario, y está relacionado con un ajuste previo del CRM 8377, el cual controla el parámetro del tipo de transacción del débito automático en el web service correspondiente. Aunque dicho cambio ya había sido solicitado y desplegado con anterioridad, el artefacto entregado presentó un defecto, por lo que se requiere realizar nuevamente la compilación y reinstalación del CRM 8377 para corregir el error y asegurar que el sistema controle adecuadamente el tipo de transacción en el servicio web de débito automático. El artefacto a desplegar corresponde al módulo Credit Card, y se planifica instalarlo de manera conjunta con el CRM anterior debido a que ambos pertenecen a la misma entidad y al mismo proyecto. La ejecución está programada para el día siguiente a las 6:00 p. m., acompañada por el equipo de Capa Media, siguiendo el procedimiento habitual de despliegue sobre el ambiente NAUS. El impacto se considera bajo, dado que hace parte de la implementación funcional del proyecto en la entidad, y el plan de seguimiento consiste en validar al día siguiente que las transacciones ingresen correctamente al web service y puedan ser consumidas sin inconvenientes. Una vez verificados los documentos, incluidos los análisis de vulnerabilidades, el comité confirmó su aprobación y el cambio quedó autorizado para su ejecución en la fecha prevista. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 14.1 | Solicitante | Sebastian Osorio | M | 3/02/2026 | JAVA |
| 14.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |
| 15. Cambio 77524 Ajuste del proceso de generación de consignaciones |  |  |  |  |  |
| El cambio presentado se encuentra en el proceso de generación de consignaciones, debido a que cuando el sistema recibía números de cuenta errados (cuentas con longitud menor a 6 digitos) se estaba generando erróneamente una cancelación. Con el fin de corregir este comportamiento, se desarrolló una validación final que impide que dichas cuentas pequeñas produzcan cancelaciones no deseadas. Este ajuste será instalado en el ambiente de NAOS mediante la copia y despliegue de los objetos aplicables, seguido del traslado hacia los objetos OPEN; en caso de ser necesario un rollback, el procedimiento consistirá en restaurar la copia previa como punto de trabajo. La ejecución está programada para el día de hoy a las 4:00 p. m., y el impacto del cambio se considera bajo, dado que su función es asegurar la correcta ejecución de las pruebas de la entidad sin afectar la operación. Ana Torres indica que el cambio se encuentra completo, los miembros del comité votan Aprobado Alejandro Martínez, Elkin Gómez, Rodrigo López, Eduardo Rodríguez, Julieth Gómez, Ayda Castro y Alberto Arango. Nota: Se transcribe de un audio enviado por el solicitante por medio del número de soporte Los miembros del comité que no dieron respuesta son |  |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Responsable | Prioridad (A, M, B) | Fecha de ejecución | Plataforma |
| 15.1 | Solicitante | Luisa Morales | M | 2/02/2026 | AS400 |
| 15.2 | Responsable de notifica el estado del cambio a los interesados | Ana Torres | M |  |  |

Prioridad   A = Alta    M = Media   B = Baja

| 16. RESUMEN DEL ESTADO DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CODIGO DE SOLICITUD | NOMBRE DEL CAMBIO | SOLICITANTE | ESTADO |
| CB-NO-IN-VOIT1200-77447-PRB | Desincorporación de servidores | Ilay Acosta | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS2669-77482-PBCL | Solicitud Comité de Cambio Normal - AS2669 Servicio Web Service - Match PRO ENT1 | Cesar Mejia | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS262901-77470-PRD | AS2629 MANDATE ZVAV | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS246902-77425-PDCL | AS246902 - Mejora de pagos en línea | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS244901 -CRM77459-PRD | AS244901 IMPLEMENTACIÓN MODERNIZACIÓN BAC | Deicy Maldonado | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS247501-77479-PRD | NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS265001-77478-PRD | AJUSTE PARAMETRIZACIÓN CVV | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS269001-77476-PDCL | AS2690 OPTIMIZACIÓN: USO DE PUERTOS DE COMUNICACIONES | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS260001 -77475-PDCL | AS260001 MANDATE ANUNCIOS 7411 - 6022 - 7102 - 6568 | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-IN-N/A-77471-PDCL | CRM35075 - Lectura de la tabla AUPGM no correcta | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-IN-AS245201-77477-PDCL | AS245201 MANDATE 1.2- 3.9-3.11 OCT - AFT | Yeison Arcos | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS244905-77564-PRD | Faltantes Modernización BAC | Sebastian Osorio | Aprobado |
| CB-NO-EX-NA-CRM 77538-PDCL | Cambio certificado *.coltefinanciera.com.co | Cindy Sanchez | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS244905-77555-PRD | Faltantes Modernización BAC | Sebastian Osorio | Aprobado |
| CB-NO-EX-AS244905-77524-PRD | Ajuste del proceso de generación de consignaciones | Luisa Morales | Aprobado |